SSA-O bilag 2026

Bilag til SSA-O

Bilag til oppdragsavtalen

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

Innhold

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

1.0 Introduksjon	3

2.0 Formålet med antidopingapp	3

3.0 Målgrupper	4

4.0 Plattform og funksjonalitet	4

5.0 Innhold Ren Utøver 4.0	5

6.0 Brukergrensesnitt	6

7.0	Tekniske aspekter	6

8.0 Prosjektgjennomføring	6

9.0 Forvaltning og oppdateringer av innhold	7

10.0 Support, service og vedlikehold	7

11.0 Videreutvikling	7

12.0 Tidsramme	7

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse	7

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet	7

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger	7

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett	8

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget	9

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	11

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag	11

Oppstart	11

Tidsramme for Oppdraget	11

Bilag 4: Administrative bestemmelser	12

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	12

Avtalens punkt 2.2 Møter	12

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet	12

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører	12

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart	12

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell	13

Avtalens punkt 5.4 Taushetsplikt	13

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår	13

Support, service og vedlikehold	13

Videreutvikling	14

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	15

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	15

A. Oversikt	15

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller	15

C. Utlegg og reisekostnader mv	16

D. Overskridelser og varsling	16

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	16

Avtalens punkt 6.5 Prisendring	17

Avtalens punkt 4.2 Avbestilling	17

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	18

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	19

Bilag 8: Databehandleravtale	20

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Kunden. Punktene nedenfor referer til bestemmelser i avtalen og er en påminnelse om at Kunden bør ta stilling til disse punktene.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

1.0 Introduksjon

Et av Antidoping Norges (ADNO) oppdrag er å forebygge doping og bidra til en ren, trygg og rettferdig idrett. For å lykkes med dette er det avgjørende at utøvere, trenere og støttepersonell enkelt får tilgang til korrekt, oppdatert og kvalitetssikret antidopinginformasjon – når behovet oppstår.

ADNO har en rekke viktige ressurser knyttet til antidopingarbeidet, blant annet e-læring, legemiddelsøk, veileder for medisinsk fritak, kosttilskudd, varsling og veiledning. E-læringen er koblet til en egen e-læringsplattform, og de andre ressursene er på ADNOS nettsider. De kan oppleves vanskelig å finne frem til riktig informasjon raskt nok, særlig i situasjoner der beslutninger må tas på kort varsel.

Idrettshverdagen er mobil. Utøvere, trenere og støttepersonell befinner seg ofte på trening, konkurranse eller reise, og har behov for pålitelig informasjon lett tilgjengelig – i lomma. En antidopingapp vil samle sentrale antidopingressurser på ett sted og gjøre dem tilgjengelige på en enkel, oversiktlig og brukervennlig måte. Appen skal senke terskelen for å søke råd, bidra til bedre etterlevelse av regelverket og støtte brukerne i å ta riktige valg i praksis. En dedikert antidopingapp vil styrke ADNOs forebyggende arbeid ved å gjøre eksisterende ressurser mer tilgjengelige, mer relevante i situasjon og lettere å bruke. Målet er ikke å skape mer informasjon, men å gjøre det enklere å finne, forstå og handle riktig.

2.0 Formålet med antidopingapp

Formålet med Avtalen er å tilegne seg bistand til utvikling av en antidoping-app. Appen skal bidra til Antidoping Norges oppdrag om å forebygge doping og bidra til en ren, trygg og rettferdig idrett ved å:

- Være en hjelp til å ta rette og gode valg

- Samle relevante ressurser på ett sted

- Være en lett tilgengelig plattform – antidoping i lomma

Appen skal bli et hjelpemiddel med mange verktøy og ressurser som skal gjøre det enklere for utøvere å gjøre riktige valg og være et sted utøvere enkelt kan finne de ressursene de trenger.

I tillegg skal appen medføre at tilgjengeligheten av antidopingressurser skal oppleves enda bedre, og at terskelen for å finne kvalitetssikret antidopinginformasjon for norske utøvere gjøres enda lavere.

3.0 Målgrupper

- Topputøvere med og uten meldeplikt

- Breddeutøvere over 15 år

- Trenere/støtteapparater/foreldre

- Særforbund – som administratorer i e-læring.

4.0 Plattform og funksjonalitet

Verktøyet skal kunne lastes ned som app direkte til iPhone eller Android telefon slik at alle antidopingressurser er enkelt samlet på ett sted og i lomma.  Appen skal ikke være for tekst-tung, og ha fokus på enkel veiledning, og oversiktlige ikoner for å komme til relevante ressurser. Appen bør kunne inneholde enkle veiledningsvideoer.

Leverandøren må i sin løsning vurdere om appen skal utvikles som native app, da vil man trenge to ulike apper for hhv iOS og Android, eller om det er andre tekniske muligheter som ivaretar behovet (webapp, hybrid e.l).

Samtidig skal den kunne lastes ned som app fra for eksempel AppStore eller GooglePlay slik at ressursene får den lave terskelen og tilgjengeligheten som er ønskelig.

Leverandøren må og vurdere om enkelte typer av funksjonalitet som vi allerede har pr i dag på ADNOs nettsider som for eksempel legemiddelsøk og astmakalkulator kan hentes sømløst inn i appen.  Enten ved at app fungerer som portal til disse ressursene, eller at den har et lag/grensesnitt inne i appen mot eksisterende funksjonalitet.

Elementer som ønskes inn i Ren Utøver 4.0

- E-læring – lenkes til eksisterende e-læring

- Risikosjekk av kosttilskudd – nyutvikling av funksjonalitet

- Legemiddelsøk

- Søk i dopinglista

- Pushvarsling / meldingssenter

- Medisinsk fritak

- Astmakalkulator

- Varslingskanal

- Kontakt oss

5.0 Innhold Ren Utøver 4.0

  - E- LÆRING REN UTØVER

ADNOs E-læring Ren Utøver ligger på egen plattform der den skal fortsette å ligge. Det er ønskelig å kunne komme direkte til innlogging for e-læring fra appen. Det skal ikke gjøres endringer på selve e-læringen i dette prosjektet, men for bruker skal opplevelsen være at e-læringen er en sømløs del av appen. TASK er e-læringsleverandør og evt tekniske avklaringer gjøres med dem.

  - RISIKOSJEKK AV KOSTTILSKUDD

Dette er en ny-utvikling, og skal ligge som verktøy i appen.

Dette er funksjonalitet som skal hjelpe utøver å vurdere risiko ved et kosttilskudd. En serie med spørsmål (ja/nei -svar) som etter en forhåndsdefinert vekting, vil anslå risiko for produktet. Grafisk fremstilling av risiko, gradert fra lav til høy.

Utvikling av denne krever sterk involvering av forskning og medisin i ADNO, slik at vi får frem de gode spørsmålene som kan bidra til å avdekke risiko, samt vekte risiko opp mot hverandre.

Andre som har det i app: Australia.

Eksempel på spørsmål: Er produktet kjøpt i utlandet eller på nett. Ja/nei

  - LEGEMIDDELSØK

Søk på norske legemidler. Vi har nåværende legemiddelsøk på nettsidene som er koblet opp mot Felleskatalogen. Denne må utformes i et format som sømløst passer inn i appen. Leverandørene må vurdere muligheten for at dette ligger i selve appen eller om det må løses gjennom kobling som åpner web-ressurs, men det er ønskelig at brukeren får svar på legemiddelsøket i appen. Kan søke på norske medisiner. 
https://www.antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok

Må være mulig å få tilsendt bekreftelse på søk på epost tilsvarende som på ADNOs nettside: https://www.felleskatalogen.no/medisin/doping-bekreftelse?fkId=10101308

  - SØK I DOPINGLISTA

Kun norske legemidler er søkbare i legemiddellista. Denne funksjonen skal søke på substanser direkte i dopinglisten. Dette kan hjelpe utøver med å finne ut av medisiner kjøpt i utlandet eller preparater som ikke er registrert som legemidler.

WADA har et søk på substanser: https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list?page=0&q=&all=1#search-anchor

Søket i appen må kobles mot WADAs database over substanser, men må ha et eget grensesnitt i appen, slik at svaret kommer i appen (WADAS sider er ikke brukervennlige).

Må være mulig å sende spørsmål direkte fra søket til ADNOs medisinske rådgiver dersom man ikke får treff på eget søk.

  - PUSHVARSLING OG MELDINGSSENTER

ADNO skal via appen sende viktige meldinger direkte til utøver som ønsker slike varsler. For eksempel endringer på dopinglisten.

Viktig informasjon må legge seg i et meldingssenter i appen slik at utøver kan finne det igjen. Et alternativ er at dette er «nyhetssenter» der varsling sendes som push-varsel med mindre bruker har reservert seg.

  - MEDISINSK FRITAK

ADNOs fritaksveileder bygges inn i appen slik at man ikke trenger å gå ut av den. https://www.antidoping.no/medisinsk-fritak

Skal inneholde lenke til nedlastbare skjemaer for å søke medisinsk fritak.

  - ASTMAKALKULATOR

Tilsvarende funksjonalitet som er på ADNOs nettsider. Bør helst bygges inn i appen.

https://www.antidoping.no/astmakalkulator

  - VARSLINGSKANAL

Her skal bruker ha mulighet til å varsle om brudd eller mistanke om brudd på dopingbestemmelsene. Det skal være mulig å varsle anonymt. Tips skal gå direkte til ADNOs varslingskanal. https://dopingvarsel.whistleblowernetwork.net/frontpage

  - KONTAKT OSS

Chat (i åpningstid) eller sende spørsmål på kontaktskjema til ADNO. Svar kan komme som SMS eller til meldingssenter dersom vi får det inn i løsningen.

6.0 Brukergrensesnitt

ADNOs designmanual er retningsgivende for farge, font, bilde og logobruk

Grafikken skal være enkel. Minimal bruk av tekst og all funksjonalitet skal være tilgjengelig fra en hovedside.

- Tekniske aspekter

- Lagrer navn, telefonnummer og e-post til bruker

- Har mulighet for personlig aktivitering/deaktiviteirng av pushvarsler

- Kobling mellom app og e-læring Ren Utøver

- Kobling mot felleskatalogen (ref legemiddelsøk)

- Kobling mot dopinglisten  (The prohibited list – hos WADA)

- Kobling til varslingskanal

- Pushvarsler: skal kun sendes når det aktivt trigges av ADNO.

8.0 Prosjektgjennomføring

Det vil bli behov for enkelte workshops underveis i utviklingsperioden. Disse møtene skal gjennomføres hos Kunden.

Underveis i utviklingsperioden skal det lanseres en pilotversjon av appen for å kunne hente inn tilbakemeldinger fra aktuelle brukere.

9.0 Forvaltning og oppdateringer av innhold

Det er ønskelig at løsning legger til rette for effektiv og fleksibel håndtering av fremtidige endringer og oppdateringer av appens innhold. Leverandøren bes vurdere muligheter og hva som er en hensiktsmessig løsning, eksempelvis om Kunden selv kan oppdatere innholdet i appen eller om det er muligheter for at innholdet automatisk oppdateres ved informasjon fra andre kilder.

10.0 Support, service og vedlikehold

Etter lansering av appen kan det oppstå behov for support, service og vedlikehold.

For nærmere kontraktsbestemmelser knyttet til support, service og vedlikehold, se SSA-O Bilag 4 punkt «Support, service og vedlikehold».

11.0 Videreutvikling

Etter lansering av appen kan det oppstå behov for videreutvikling og justeringer av løsningen.

For nærmere kontraktsbestemmelser knyttet til videreutvikling, se SSA-O Bilag 4 punkt «Videreutvikling».

12.0 Tidsramme

Anbudsprosess – Første halvår 2026

Utvikling – Juli – desember 2026

Utrulling – Primo 2027

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse

Kunden er underlagt World antidoping Code og tilhørende standarder. Leverandøren må utføres sitt arbeid i tråd med dette, da særlig International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI).

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 7.1.

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 7.2.2 og SSA-O Bilag 8 Databehandleravtaler.

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 8.

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av konsulenten.

Basert på behovet beskrevet i Bilag 1, skal Konsulenten levere sin løsningsbeskrivelse angående punktene oppstilt under og i konkurransegrunnlagets punkt 7.1. Konsulenten må påse at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2. Det bes om at Konsulenten er konkret og presis i sin besvarelse.

| Nr. | Kundens beskrivelse av oppdraget og Konsulentens spesifikasjon av oppdraget |
| --- | --- |
| Kriterium - Kvalitet |  |
| 1 | App-løsningen og dens kvalitet - Herunder blant annet: Brukervennlighet Gode integrasjonsløsninger Forvaltning og oppdaterbarhet av innhold Konsulenten skal levere en kort og presis beskrivelse av sin løsning. Ca. 2-4 sider. |
| Konsulentens besvarelse |  |
| 1 | 1. App-løsningen og dens kvalitet Tildelingskriterium fra konkurransegrunnlaget: «App-løsningen og dens kvalitet. Herunder blant annet: brukervennlighet, gode integrasjonsløsninger, forvaltning og oppdaterbarhet av innhold.» 1.1 Min løsning i ett bilde Jeg leverer én app — ikke en samling lenker. iOS og Android, lastbar fra App Store og Google Play, med ett klart designgrep: alt utøveren trenger skal være tilgjengelig fra hovedsiden, på ett trykk. Dette er ikke en tolkning fra min side, det er kravet fra Bilag 1 § 6: «Grafikken skal være enkel. Minimal bruk av tekst og all funksjonalitet skal være tilgjengelig fra en hovedside.» Hovedsiden er et 3×3 ikongrid med de ni funksjonene fra kravspesifikasjonen: !Hjem-skjermen i prototypen — 3×3 grid med Kosttilskudd, Legemidler, Dopinglista, Fritak, Astma, Ren Utøver, Meldinger, Varsle og Spør ADNO. Bottom navigation med Hjem, Søk, Varsler, Kurs og Profil. Design­filosofien er hentet direkte fra målgruppens situasjon: 15–35 år gamle utøvere, ofte på trening, i bilen, på reise, rett før konkurranse. De skal ta en rask beslutning («kan jeg ta denne medisinen?», «er dette kosttilskuddet trygt?») — og svaret skal komme i appen, i lomma, på sekunder. Det utelukker fem under­menyer og mye tekst. Jeg har allerede bygget en klikkbar prototype av dette. Den ligger på `asbjornrorvik.dev/no/oppdrag/antidoping-app` bak basic auth (passord: `antidoping2026`). ADNO kan klikke seg gjennom alle ni funksjonene, se onboarding, se risikoscoren for kosttilskudd i grønt/gult/rødt, og få et konkret inntrykk av hvordan den ferdige appen vil se ut og oppføres. Jeg leverer før jeg har vunnet, slik at dere ikke trenger å ta mitt ord på at «det blir bra». Hva dette betyr for leveranse­risiko og framdrift: Som del av tilbuds­arbeidet har jeg validert tekniske antakelser i prototypen — informasjons­arkitektur (3×3 hovedsiden), interaksjons­mønstre (risikosjekk-flyt, legemiddel­søk, dopingliste-oppslag), visuell identitet i tråd med ADNOs designmanual, og UU-grunnlag (skjermleser, dynamic type, kontrast). Dette betyr at sprint 1 etter kickoff går rett til integrasjon mot ADNOs reelle datasett (Felleskatalogen, norsk dopingliste fra Crafts API) og innholds­produksjon med ADNO-redaktører, framfor utforskende arkitektur­arbeid. Risikoen for tekniske over­raskelser i tidlig fase er dermed vesentlig redusert, og jeg kan møte fastpris- og tids­rammen (1,6 MNOK inkl. mva, 6 mnd) med høyere sikkerhet enn et team som starter fra blanke ark. 1.2 Teknisk arkitektur Rammeverk: React Native Jeg bygger appen i React Native (0.74+) med TypeScript. Dette er et bevisst valg, ikke et standardvalg — og det svarer direkte på ADNOs preferanse i Sp.12: appen skal oppleves som app, og web-app vektes lavere fordi den «installeres ikke på nettsidene til målgruppen og oppleves mest som et web-verktøy». React Native rendrer faktiske native komponenter (UIKit/Material), installeres fra App Store og Google Play, og gir den native opplevelsen ADNO etterspør — i motsetning til en mobile-first webapp. Jeg kan på forespørsel vise tilsvarende RN-apper fra produksjon (Equinor Notifications/Workorders, NLR TryggDrift) slik at ADNO selv får sjekket opplevelse og funksjonalitet, slik Sp.12 åpner for. • React Native har modent økosystem og dokumentert lang levetid. Det er utviklet og vedlikeholdt av Meta siden 2015, brukes i produksjon av Microsoft (Office, Teams, Outlook Mobile), Shopify, Discord, Coinbase, Instagram, samt norske produksjons­apper som Vy, DNB og Equinor. Det er med andre ord ikke et risikoelement for ADNO — det er en bransjestandard. • Én kodebase, to plattformer. All forretnings­logikk, alle skjermer og alle integrasjoner skrives én gang og kompileres til både iOS og Android. Det betyr at når dopinglista oppdateres, eller ADNO ønsker en ny knapp, skjer det på begge plattformer samtidig — ingen iOS som ligger tre uker bak Android. • Native komponenter der det trengs. React Native rendrer faktiske iOS UIKit- og Android Material-komponenter. Scroll, animasjoner, hurtigtaster og skjermleser-integrasjon føles native fordi de er native. • Jeg har tung React Native-erfaring i samfunnskritiske og regulerte apper: • Equinor — to av Equinors mest forretnings­kritiske offshore-apper (Notifications og Workorders), strengt regulert miljø, høye krav til oppetid. • NLR TryggDrift — HMS-app for norsk landbruk, levert fra første kode til App Store og Google Play, erstatter et eksisterende system (KSL Trygg). • Easee — betalings­biblioteket EaseePay i Flutter med Adyen-integrasjon og PCI DSS-kompatibilitet (samme utvikler­erfaring bak begge rammeverkene, og for denne leveransen har jeg vurdert at RN er riktig). Jeg kunne bygget i Flutter — jeg er like sterk der (Kolumbus, Altibox Hjem). Men for ADNO er React Native riktig valg fordi det gir ADNO det bredeste mulige leverandør­markedet hvis dere senere vil bytte vedlikeholds­leverandør, og fordi det gir direkte gjenbruk av mønstre fra Equinor og TryggDrift. Backend Backend bygges i Node.js (NestJS) på Azure App Service, med PostgreSQL som primærdatabase og Azure Blob Storage for filer (PDF-skjemaer, videoer, bilder). Jeg har vurdert Go som alternativ — jeg har levert flere Go-backender (Dropby, Flagchase, deler av Kolumbus-stacken) — men for denne appen anbefaler jeg Node.js av tre grunner: 1. Felles språk på tvers av mobil og server (TypeScript) — reduserer friksjon og feil­kilder, og gjør det lettere for ADNO å få en annen leverandør inn senere. 2. Stort utvalg modne integrasjons­biblioteker — spesielt mot push (FCM/APNs), e-post, og SSO/OAuth — som sparer utviklings­tid. 3. Azure-hosting i Norge/EU — match med ADNOs eksisterende plattform. ADNO benytter i dag Microsoft sine skytjenester (jf. Sp.18). Ved å legge backend på Azure unngår ADNO en ny leverandør i sky-stacken, og infrastrukturen kan på sikt overføres til ADNOs eget Azure-tenant uten reskript. Dette er et bevisst valg fordi Sp.18 ber leverandøren beskrive og forklare hva foreslått modell betyr i praksis for ADNO — og dette er den modellen som gir minst nytt for ADNO å forholde seg til. All infrastruktur er kode (Terraform eller Bicep), slik at ADNO får en komplett, re-deploybar arkitektur — ikke en håndkonfigurert server ingen andre kan rekonstruere. Arkitektur­diagram (forenklet) ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ iOS (App Store) │ │ Android (Google) │ │ React Native │ │ React Native │ └────────┬─────────┘ └────────┬─────────┘ │ │ └─────────── HTTPS ────────┘ │ ┌───────────▼───────────┐ │ Azure App Service │ │ NestJS API (Node) │ └─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬┘ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────┘ │ │ │ │ │ │ └────┐ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ┌─────────┐ ┌───┐ ┌────┐ ┌─────┐ ┌────────┐ │Postgres │ │FK │ │ADNO│ │Craft│ │EQS │ │(Azure) │ │API│ │API │ │CMS │ │varsel │ └─────────┘ └───┘ └────┘ └─────┘ └────────┘ ┌───────┐ │FCM/ │ (push-varsling) │APNs │ └───────┘ 1.3 Brukervennlighet Design­prinsipper Jeg bygger etter fire enkle regler hentet fra kravspesifikasjonen og målgruppens situasjon: 1. Maks ett trykk fra hovedside til verktøy. Ingen skjulte menyer, ingen hamburger, ingen tab-bar i bunn som konkurrerer med grid-et. 2. Fargekoding er alltid supplert med ikon og tekst. Grønn/gul/rød brukes konsekvent for tillatt/forsiktighet/forbudt, men aldri alene — alt har også en ikonform og en tekststreng. Dette er en UU-standard (WCAG 2.2 § 1.4.1) og en trygghets­standard (fargeblinde utgjør ca. 8 % av menn). 3. Tekst er informasjon, ikke dekorasjon. Jeg følger prinsippet fra § 6 i kravspesifikasjonen: minimalt med tekst, ikoner gjør jobben. 4. Resultatskjermer er alltid handlings­rettet. Hver risikoskjerm, legemiddel­detalj og dopingliste-treff avsluttes med en konkret neste handling: «Send bekreftelse på e-post», «Kontakt ADNO for råd», «Les mer om medisinsk fritak». Universell utforming (WCAG 2.2 AA) Appen leveres med full WCAG 2.2 AA-kompatibilitet fra dag 1: • Alle interaktive komponenter har korrekte accessibilityLabel, accessibilityRole og accessibilityState for VoiceOver (iOS) og TalkBack (Android). • Kontrastkrav ≥ 4.5:1 for normal tekst, ≥ 3:1 for stor tekst og UI-elementer. • Dynamic Type-støtte: appen følger systemets tekststørrelse, inkludert de største valgene (iOS XXL, Android Extra Large). • Reduce Motion-preferansen respekteres: animasjoner deaktiveres når brukeren har slått det på i OS. • Alle fargesignaler er supplert med ikon og tekst (ikke-farge-bare signaler, WCAG 2.2 § 1.4.1). • Full navigering med skjermleser testet manuelt før hver release. Jeg tilbyr innkjøpt ekstern UU-revisjon via Funka Nu eller MediaLT før publisering (inkludert i fastpris som ekstern tjeneste, ikke som under­leverandør i kvalifikasjons­forstand). ADNO står fritt til å velge om dette skal gjennomføres. ADNOs designmanual og visuelle identitet Appen følger ADNOs eksisterende visuelle identitet — ikke som en pliktøvelse, men som et signal om at dette er ADNOs app, ikke min. Jeg henter primærblå, sekundær­farger, ikonstil og typografi fra antidoping.no og ADNOs designmanual. Typografien er en profesjonell sans-serif (Inter eller ADNOs egen font hvis den finnes i lisens­bar form). Splash-skjerm, onboarding og meldings­senter er utformet for å oppleves som en naturlig forlengelse av ADNOs nettside og kommunikasjons­materiell. Onboarding og personvern Onboarding er tre skjermer: velkomst, rollevalg (utøver / trener / foreldre / støtteapparat), og samtykke til push-varsler. Samtykke­teksten utformes etter GDPR og personopplysnings­loven, i samråd med ADNOs DPO og GDPR-ressurs. Ingen innlogging i appen. Utøveren bruker alle verktøy uten å opprette konto — dette er i tråd med ADNOs forventning (jf. svar på Spørsmål 5: «Appen skal ikke ha pålogging»). Navn, telefon og e-post lagres kun dersom brukeren selv velger det (f.eks. for å motta e-post­bekreftelse på legemiddel­søk), og lagres da kun lokalt på enheten med mindre brukeren eksplisitt sender informasjonen til ADNO. Språkstøtte (norsk + engelsk) Appen leveres med i18n-arkitektur fra første kommit og to språk inkludert i fastpris: norsk (bokmål) og engelsk. Dette er bevisst valgt fordi norsk idrett har et betydelig antall utøvere som ikke har norsk som førstespråk (jf. ADNOs svar på Spørsmål 10), og fordi kostnaden for å bygge i18n inn fra start er marginal — mens kostnaden for å retrofitte etterpå er stor. Ekstra språk kan legges til av ADNO senere uten teknisk bistand fra leverandør (oversettelses­fil i admin-panelet). 1.4 Integrasjons­løsninger Appens verdi ligger i at innholdet er levende og eksternt — hentet fra de samme systemene som allerede forvalter det. Det gir utøveren alltid oppdatert informasjon, og det sparer ADNO for dobbelt­arbeid. Felleskatalogen (legemiddelsøk) ADNO har allerede en avtale og integrasjon med Felleskatalogen på antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok. Jeg viderefører dette oppsettet: backend-laget mitt konsumerer Felleskatalogens API, cacher resultater og eksponerer et enkelt søkebruk for appen. Bekreftelses-e-post sendes via samme mekanisme som dagens nettside (felleskatalogen.no/medisin/doping-bekreftelse), fra ADNOs egen avsender­adresse. Caching: legemiddel­data caches i 24 timer i backend, slik at appen fungerer raskt selv når Felleskatalogens API er tregt, og slik at søk ikke belaster Felleskatalogen unødig. Norsk dopingliste (søk i dopinglista) ADNO publiserer den norske oversettelsen av dopinglista på antidoping.no, og det er denne listen — ikke WADAs engelske versjon — som skal benyttes i appen (jf. ADNOs svar på Spørsmål 4). Listen oppdateres én gang per år, gjeldende fra 1. januar, etter beslutning i oktober. Jeg implementerer: • Backend henter datasett fra ADNOs nettside (eller direkte fra Crafts API levert av Feed) ved oppstart og deretter daglig som sikkerhetsnett — selv om listen kun endres årlig, fanger daglig sjekk opp eventuelle korrigeringer eller ekstra publiseringer underveis. • Datasettet lagres i Postgres med full tekstsøk på norsk (tsvector med norsk språk­konfigurasjon for korrekt stemming). • Appen søker mot mitt API — det gir et grensesnitt utformet for utøvere på mobil, ikke for regulatorer på desktop. • Ved manglende treff får utøveren en direkte knapp: «Send spørsmål til ADNOs medisinske rådgiver» — spørsmålet sendes som e-post eller til meldings­senter, etter ADNOs valg. • Synlighet av oppdaterings­dato: appen viser alltid «Oppdatert: 1. januar 2026» nederst på dopinglista, slik at utøveren ser at innholdet er ferskt og at appen følger ADNOs offisielle versjon. Ren Utøver (e-læring) — portal-funksjon E-læringen forblir på TASK-plattformen, og appen integrerer ikke mot TASK med API eller SSO. Dette er i tråd med ADNOs avklaring på Spørsmål 5: appen er en «portal» til e-læringens pålogging, ikke et speil av den. Konkret: • Utøveren trykker «Ren Utøver»-ikonet på hovedsiden. • Appen åpner ADNOs Ren Utøver-side (e-læringens egen pålogging) i en in-app browser (SFSafariViewController på iOS, Custom Tabs på Android). • Brukeren logger inn der dersom det kreves, eller starter modulen direkte hvis den er åpen. • Ingen brukerdata, fremdrift eller fullføringsstatus speiles i appen — alt forblir hos TASK/ADNO. Dette gjør integrasjonen enkel, sikker og uavhengig av endringer hos TASK. Push-varsling (FCM + APNs + meldings­senter) Push-varsling implementeres via Firebase Cloud Messaging (Android) og Apple Push Notification Service (iOS). Volumet er moderat — ADNO anslår maks 8–12 varsler/meldinger per år, typisk ved oppdatering av dopinglista (jf. Sp.16). Push er foretrukket kanal: når brukeren har samtykket til push, trenger ADNO ikke lagre telefonnummer eller e-post for å nå utøveren. SMS via Unifon (Sp.17) og e-post er kun fallback for tilfeller der bruker ikke har push aktivert eller hvor bekreftelse er ønsket; eventuell lagring av e-post i den sammenheng er midlertidig (Sp.16). ADNO får et eget admin-panel (se § 1.5) hvor dere selv sender varsler — uten teknisk bistand fra leverandør (Sp.18 stiller dette som krav): • Valg av målgruppe (alle, spesifikk rolle, brukere med spesifikk kategori påslått). • Tittel + brødtekst + valgfri lenke. • Alle sendte meldinger lagres i meldings­senter i appen, slik at utøveren finner dem igjen. • Utøveren kan skru push til eller fra per kategori (regler, hastevarsler, nyheter) i innstillinger — krav fra Sp.18 om at de som ikke vil motta varsler kan velge det bort. Erstatter ADNOs FB-gruppe for topputøvere: Sp.18 sier eksplisitt at ADNO ønsker å avvikle dagens Facebook-gruppe for topputøvere, og at viktige varsler heller skal komme fra appen. Push-varsling og meldings­senter dekker dette behovet direkte, med bedre rekkevidde (alle utøvere, ikke bare de på Facebook), bedre personvern (ingen Meta-sporing), og mulighet for målretting per rolle/kategori. Push triggs kun av ADNO — aldri av andre brukere, aldri automatisk. Dette speiler kravspesifikasjonen § 7 («Pushvarsler: skal kun sendes når det aktivt trigges av ADNO»). Varslingskanal (dopingvarsel — EQS Compliance Cockpit) Varslingskanalen leveres av EQS (Compliance Cockpit) og er allerede lenket fra antidoping.no/tips-oss-om-doping → dopingvarsel. Den skal forbli en ekstern tredjepart — av personvern- og integritets­hensyn (jf. ADNOs svar på Spørsmål 8). Appens rolle er portal-funksjon: • Egen skjerm i appen som forklarer hva varsling er og hvordan anonymitet ivaretas. • Knapp «Gå til anonymt varsel» som åpner EQS dopingvarsel-siden i en sikker in-app browser (med session-isolasjon, ingen cookie-lagring i appen). • Ingen logging av at brukeren har trykket på knappen — dette er kritisk for anonymitet. E-post (bekreftelser, kontakt) Transaksjonell e-post sendes via Postmark, fra en avsender­adresse under antidoping.no-domenet. Postmark er valgt fordi den er optimalisert for transaksjons­e-post (høy leverings­grad, lav latens, ingen markedsførings­funksjoner som kan forveksles med ADNOs øvrige utsendelser). Jeg setter opp SPF, DKIM og DMARC slik at e-postene ikke havner i søppel­post­mappen. Backend bruker et tynt e-post-grensesnitt slik at ADNO kan bytte leverandør senere uten kodeendring. Kontakt oss (toveis meldings­tråd i appen) Sp.17 avklarer at ADNO ikke ønsker en bemannet live-chat, men en løsning der utøveren kan sende spørsmål til ADNO direkte fra appen og få svaret tilbake i appen. Jeg leverer dette som en lett toveis meldings­tråd — uten innlogging, og uten ekstern chat-leverandør: • Utøveren skriver spørsmål i appen (valgfritt navn/e-post/telefon, jf. Sp.16). Hver melding får en anonym tråd-ID som lagres lokalt på enheten. • Spørsmålet sendes inn til ADNOs admin-panel (samme web-grensesnitt som push-varsler), og ADNO-rådgiver svarer fra panelet. • Svaret leveres tilbake til utøveren via tråd-ID-en, både som notifikasjon i appen (push hvis aktivert) og synlig i meldings­senteret. Ingen e-post-tråd ut av appen for vanlige spørsmål. • Hvis ADNO trenger å nå utøveren via SMS (f.eks. ved tids­kritiske svar og bruker uten push), sendes det fra Unifon — ADNOs eksisterende SMS-gateway (Sp.17). Backend har et tynt SMS-grensesnitt slik at ADNO kan bytte gateway senere uten kodeendring. • For bekreftelse på legemiddelsøk speiler vi dagens nettside-løsning (Sp.16): bekreftelsen sendes til utøveren etter eget valg av kanal. Denne modellen dekker «kontakt oss» og «meldingssenter» fra kravspesifikasjonen § 5/§ 7 i én sammenhengende mekanisme — ingen drifts­ansvar for åpningstider hos leverandør, men full toveis kommunikasjon i appen slik Sp.17 etterspør. 1.5 Forvaltning og oppdaterbarhet Dette er kriteriet hvor mange app-leveranser faller igjennom etter lansering: ADNO må kunne oppdatere innhold uten å ringe meg, og uten å vente på app-store-godkjenning. Jeg har designet dette inn fra start. Admin-panel for ADNO Jeg leverer et web-basert admin-panel (kjører på Azure, samme infrastruktur som API-et) der ADNO-ansatte logger inn og forvalter appen uten teknisk bistand: Hva ADNO kan endre selv ¦ Hvor Kosttilskudd-spørsmål (tekst, vekting, rekkefølge) ¦ Admin → Risikosjekk Risiko-terskler (grense for lav/middels/høy) ¦ Admin → Risikosjekk → Terskler Veileder medisinsk fritak (tekst, seksjoner, skjemaer) ¦ Admin → Veiledere Astma-medisiner og doser i kalkulatoren (gjenbruk av eksisterende logikk fra ADNOs astma­kalkulator, jf. Sp.15) ¦ Admin → Astmakalkulator Push-meldinger (komposisjon, målgruppe, sending) ¦ Admin → Meldinger Meldings­senter-innhold ¦ Admin → Meldinger Kontakt­informasjon, åpningstider, lenker ¦ Admin → Konfigurasjon Onboarding-tekst, samtykke­tekst, versjons­merking ¦ Admin → Onboarding Admin-panelet er rollestyrt (redaktør, administrator) med full revisjons­logg: hvem endret hva når. Dette er viktig for ADNOs eget kvalitets­arbeid og for ekstern revisjon. Forholdet til Craft (Feed): ADNOs hovedinnhold ligger i Craft CMS levert av Feed (jf. Spørsmål 6). Mitt admin-panel duplicerer ikke Craft — det forvalter kun app-spesifikt innhold som ikke har naturlig plass i Craft (kosttilskudd-spørsmål med vekting, astmakalkulator-doser, push-meldinger til appen, app-onboarding). Hvor ADNO ønsker det, henter appen innhold direkte fra Craft via Feeds API; for app-spesifikt innhold er admin-panelet enkleste vei. Automatisk oppdatering av eksterne datasett • Norsk dopingliste hentes daglig fra ADNOs nettside (eller Crafts API). Listen oppdateres formelt 1×/år (1. januar), men den daglige sjekken fanger opp eventuelle korrigeringer. Når en endring oppdages, får ADNO push-varsel i admin­panelet: «Ny versjon av dopinglista publisert — X nye substanser, Y fjernet.» Dere kan deretter velge å varsle utøverne via push. • Felleskatalogen hentes live ved hvert søk (med 24t cache), via ADNOs eksisterende API-avtale (jf. Spørsmål 3). Leverandør trenger ingen egen avtale med Felleskatalogen — Sp.3 bekrefter at appen kan benytte samme avtale som ADNO bruker mot nettsiden, alternativt hente fra nettsidens eget API. Medisinsk data er alltid ferskt. • Astmakalkulator — ADNO eier kildekoden til dagens astmakalkulator (Sp.15). Jeg ber om utlevering ved kontrakts­signering for å gjenbruke logikk og dose­tabeller, slik at vi sikrer kontinuitet i beregningen utøvere er kjent med, og sparer reverse-engineering. Doser og medisiner forvaltes deretter av ADNO i admin-panelet. App-innhold uten butikk­godkjenning Alt tekst- og konfigurasjons­innhold i appen hentes fra backend ved oppstart og caches lokalt. Det betyr at når ADNO endrer en tekst i admin-panelet, oppdateres appen uten at utøveren må laste ned ny versjon fra App Store / Google Play. Kun endringer i appens funksjonalitet eller visuelle design krever ny utrulling. App-store-publisering og livssyklus Jeg tar fullt ansvar for publisering og vedlikehold av app-butikkene gjennom hele garanti­perioden: • Apple App Store Connect og Google Play Console settes opp i ADNOs egne developer-kontoer — dere eier distribusjonen. • Metadata, screenshots, beskrivelse og policy-dokumenter leveres av meg. • Review-prosesser og eventuelle tilbake­meldinger fra Apple/Google håndteres av meg. • Versjons­håndtering og release-noter vedlikeholdes i git og publiseres per release. • Jeg har publisert apper i begge butikkene tidligere for Equinor, NLR (TryggDrift) og Easee (EaseePay + Easee-appen) — review-prosessene er kjent farvann. 12 måneders garanti inkludert Fastpris på 1 600 000 NOK inkl. mva dekker (jf. ADNOs svar på Spørsmål 13): • Full utvikling (inntil 6 måneder) • App-store-publisering på iOS og Android • 12 måneders garantiperiode på levert funksjonalitet, avgrenset i tråd med Spørsmål 13/14: • Feilretting (bug-fixes på avdekkede feil) • Mindre justeringer/forbedringer basert på tilbakemeldinger på funksjonalitet eller brukervennlighet • Sikkerhets­oppdateringer av React Native og avhengig­heter når dette er nødvendig for å beholde butikk-godkjenning • Respons­tid: maksimalt 24 timer på virkedager for kritiske feil • Opplæring av ADNOs admin-brukere (workshop + skriftlig manual) Det som ikke inngår i fastprisen (i tråd med Spørsmål 13/14): løpende drift av backend etter levering, videreutvikling/ny funksjonalitet, og større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere (TASK, Feed, Felleskatalogen) eller større operativsystem-endringer. App utvikles på en måte slik at normal OS-oppdatering ikke utløser omfattende vedlikeholdsbehov. Indikative drifts­kostnader (Azure-infrastruktur, til ADNOs egen konto): Tjeneste ¦ Estimert månedskostnad Azure App Service (Backend, B1/P1v3) ¦ 400–1 200 NOK Azure Database for PostgreSQL (Flexible, Burstable) ¦ 350–800 NOK Azure Blob Storage + utgående trafikk ¦ 50–250 NOK Sentry, Crashlytics, uptime-monitor (free-tier dekker normalt) ¦ 0–500 NOK Sum, indikativt ¦ 800–2 750 NOK/mnd Dette er ren infrastruktur­kostnad direkte fra Azure/SaaS-leverandører til ADNO — ikke leverandør­påslag. Hvis ADNO ønsker at jeg skal stå for løpende drift (overvåking, sikkerhets­oppdateringer, backups, vakttelefon), tegnes en separat drifts­avtale med fast månedlig pris. Forslag: 4 500 NOK/mnd eks. mva for standard drift i garantiperioden, justeres ved fornyelse. ADNO står fritt til å drifte selv eller velge en tredjepart — alt er dokumentert som infrastruktur-som-kode. Leveranse­prioritering ved tids- eller scope-press For å være tydelig overfor ADNO på hvordan jeg forvalter fastpris og 6-måneders­ramme, opererer jeg med en eksplisitt MoSCoW-prioritering. Kjernen leveres alltid; ytterkant kan ramme­justeres i samråd med ADNO uten at fastpris endres: Prioritet ¦ Funksjonalitet MUST (i produksjon ved go-live) ¦ 3×3 hovedside, legemiddel­søk via Felleskatalogen, søk i norsk dopingliste, risikosjekk kosttilskudd, astma­kalkulator, medisinsk fritak (veileder), Ren Utøver-portal, EQS-varslings­portal, kontakt­funksjon, push-varsling fra admin, meldings­senter, onboarding m/rollevalg, WCAG 2.2 AA, norsk + engelsk språk, ekstern UU-revisjon SHOULD (leveres innen go-live så langt det lar seg) ¦ Admin-panel for kosttilskudd-spørsmål og terskler, admin for astma­medisiner og doser, full revisjons­logg i admin, e-post­bekreftelse på legemiddel­søk COULD (faseres til garantiperioden ved press) ¦ Aggregert bruks­statistikk i admin, A/B-testing av onboarding, in-app chat-widget (kan starte som kontakt­skjema og oppgraderes) WON'T (eksplisitt utenfor scope) ¦ Pålogging i appen, TASK-integrasjon, speiling av Ren Utøver-status i appen, native varslings­kanal (varslings­kanalen forblir hos EQS) Konsekvens: Hvis et område viser seg å være større enn antatt etter sprint 2 (f.eks. en integrasjon Feed/Craft krever mer arbeid enn forventet), tar jeg det opp eksplisitt med ADNO og foreslår faseing innenfor MUST/SHOULD/COULD-rammen. ADNO skal aldri komme til lansering og oppdage at noe MUST mangler — jeg varsler tidlig og prioriterer i samråd. Dette er hvordan en solo­leverandør håndterer fastpris ansvarlig. 1.6 Se det selv: klikkbar prototype før tildeling Jeg har bygget en klikkbar prototype av hele appen — onboarding, hovedside, risikosjekk kosttilskudd, legemiddelsøk, dopinglista, meldings­senter, astmakalkulator, medisinsk fritak, varsling, innstillinger. Alt på plass, ADNOs farger, ADNOs tonevalg, ADNOs logo. URL: https://asbjornrorvik.dev/no/oppdrag/antidoping-app Passord: antidoping2026 Prototypen viser hvordan den ferdige appen skal se ut og oppføres. Jeg har ikke levert dette som en ekstra pdf med skjermdumper — jeg har levert det som en klikkbar opplevelse, slik at ADNO kan sette seg inn i løsningen på samme måte som en utøver vil bruke den. Dette er en del av min arbeidsform. Jeg leverer tidlig, i kjørbar form, og lar kunden reagere på noe konkret — ikke på en beskrivelse. ────────────────────────────── Denne seksjonen er én av fire seksjoner i Bilag 2. Se også: seksjon 2 (leveranse­metodikk), seksjon 3 (kompetanse og referanser), seksjon 4 (forvaltning etter levering). |
| Kriterium - Kvalitet |  |
| 2 | Nøkkelressurser - kompetanse og referanseprosjekt Konsulenten skal levere CV og referanseprosjekt for inntil to (2) nøkkelressurser for oppdraget. Ca. 2-4 sider. |
| Konsulentens besvarelse |  |
| 2 | 2. Nøkkelressurser — kompetanse og referanseprosjekt Leverandør: Asbjørn Rørvik (enkeltpersonforetak), org.nr. 820 252 632 Anskaffelse: Utvikling av antidoping-app for Antidoping Norge (Doffin 2026-107028) ────────────────────────────── 2.1 Teamets oppbygging Oppdraget leveres av én senior utvikler med 8+ års produksjonserfaring fra direkte sammenlignbare mobilapper. I tillegg engasjeres en **etablert ekstern UU-leverandør (Funka Nu eller MediaLT) som innkjøpt tjeneste** for uavhengig WCAG 2.2 AA-revisjon før publisering. Dette gir Antidoping Norge seniornivå på hver arbeidstime og uavhengig kvalitetssikring av universell utforming, uten overleveringer mellom junior- og senior-ressurser. Nøkkelressurs i konkurransegrunnlagets forstand er én: # ¦ Rolle ¦ Navn ¦ Andel av oppdraget 1 ¦ Teknisk prosjektleder og utvikler ¦ Asbjørn Rørvik ¦ 100 % av utviklingstid UU-revisjonen leveres som ekstern tjeneste — ikke som underleverandør i kvalifikasjons­forstand — og er priset inn i fastpris (Bilag 7). Endelig valg av UU-leverandør (Funka Nu / MediaLT / annen etablert aktør) avtales med ADNO i oppstart. Leverandøren står ansvarlig overfor ADNO for hele leveransen. Den samme personen står for design-beslutninger, arkitektur, utvikling, App Store- og Google Play-publisering, samt drift og vedlikehold gjennom hele perioden. Kunden har én kontakt fra kickoff til lansering — ingen bytter av lead, ingen kunnskap som forsvinner ved rotasjon. ────────────────────────────── 2.2 Nøkkelressurs 1 — Asbjørn Rørvik (hovedressurs) Kort om ressursen Asbjørn Rørvik er senior fullstack-utvikler basert i Stavanger, med bachelor i elektronikk- og automasjonsdesign fra Universitetet i Stavanger (2013–2016) og 8+ år produksjonserfaring fra app- og systemutvikling for ledende norske virksomheter. Stacken spenner fra mobil (React Native og Flutter) via backend (Go, .NET, Node.js) til infrastruktur og App Store-publisering — det vil si hele verdikjeden dette oppdraget krever. Roller og arbeidshistorikk Periode ¦ Rolle ¦ Virksomhet 2024 – d.d. ¦ Utvikler / teknisk rådgiver ¦ Netpower 2025 – d.d. ¦ CTO og medgründer ¦ Supportify AS (AI-kundesupport for Shopify, live hos 100+ butikker) 2021 – 2024 ¦ Konsulent (Flutter / React Native) ¦ Bouvet 2020 – 2021 ¦ Utvikler ¦ WOIT AS 2018 – 2020 ¦ Utvikler ¦ Norsahel / Needle AS 2018 – d.d. ¦ Innehaver ¦ ENK "Asbjørn Rørvik" (org.nr. 820 252 632) Formell kompetanse • Bachelor i automatisering og elektronikk­design, Universitetet i Stavanger, 2013–2016. Bakgrunnen fra automasjon og regulert teknisk miljø gir god forståelse for sikkerhetskritiske domener — relevant i regelverksnær antidoping-app. • Kontinuerlig egenlæring innen mobil, backend og sikkerhet, dokumentert gjennom leveranser i regulerte miljøer (Equinor offshore, Easee med PCI DSS, NLR/KSL med HMS-data). Teknologisk kompetanseområder • Mobil: Flutter/Dart og React Native/TypeScript — produsert og publisert begge plattformer i App Store og Google Play. • Backend og API: Go, .NET/C#, Node.js, PostgreSQL, REST/GraphQL. • Frontend: React, Next.js, Tailwind. • Integrasjoner og sikkerhet: REST/JSON-integrasjoner mot tredjeparts-API (Felleskatalogen, Entur, Adyen), PCI DSS, sertifikat-pinning, sikker hemmelighets­håndtering. • DevOps: Docker, Azure, GitHub Actions / Bitrise, App Store Connect og Google Play Console. • Universell utforming: WCAG 2.2 AA-implementasjon fra kode (dynamic type, VoiceOver / TalkBack-merking, kontrast, reduced motion) — utført i produksjon for Altibox, NLR TryggDrift og Kolumbus. Hvorfor denne ressursen matcher oppdraget Appen som skal bygges er en regelverksnær mobilapp for en sårbar og tidskritisk brukergruppe (utøvere som skal ta raske, riktige beslutninger om medisin og kosttilskudd). Kravet er én felles Flutter/React Native-kodebase for iOS og Android, publisering i begge stores, integrasjoner mot Felleskatalogen og ADNOs norske dopingliste, pushvarsling, universell utforming og personvern etter GDPR i samråd med ADNOs DPO. Asbjørn har bygget og levert samtlige av disse komponentene i produksjon tidligere — se referanseprosjektene i 2.3. ────────────────────────────── 2.3 Referanseprosjekter Nedenfor beskrives tre referanseprosjekter valgt ut fordi de hver for seg dekker sentrale krav i antidoping-appen: samfunnskritisk regelverksdomene, skala på mange brukere, og regulert miljø med høye sikkerhetskrav. Kontaktreferanser oppgis i Vedlegg 1. Referanse 1 — TryggDrift, Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Felt ¦ Detalj Kunde ¦ Norsk Landbruksrådgiving (NLR) / KSL Periode ¦ 2023–2024 Rolle ¦ Sentral utvikler (via Netpower) Teknologi ¦ React Native, .NET / C#, App Store, Google Play Hva som ble levert: TryggDrift er en digital HMS-løsning for norsk landbruk som erstatter det tidligere KSL Trygg-systemet. Asbjørn var med fra første commit og bidro gjennom sentrale deler av React Native-klienten og deler av .NET-backenden. Appen ble publisert i Apple App Store og Google Play, og videreført med feilretting og forbedringer basert på tilbakemelding fra bønder og rådgivere etter lansering. Oppgavesett: risikovurdering, beredskapsplanlegging, HMS-oppgaver, skjemaer og veiledere — alt strukturert etter et formelt regelverk (KSL-standarden) som oppdateres løpende og som brukeren må navigere presist i en arbeids­ hverdag. Relevans for antidoping-appen: Dette er den nærmeste parallellen i porteføljen. Begge apper: • erstatter / samler eksisterende ressurser spredt i nettsider, PDF-er og separate systemer til én mobil opplevelse; • knytter brukeren til et formelt regelverk (KSL / WADA-koden formidlet via ADNOs norske dopingliste); • har en sårbar og tidskritisk brukssituasjon (ulykke på gården / medisin før konkurranse); • er levert av samme person fra første commit til App Store og Google Play og videreført etter lansering. Arbeidet viser at ressursen kan håndtere hele livssyklusen — fra arkitektur via publisering til forvaltning — på en regulatorisk sensitiv mobilapp. Referanse 2 — Kolumbus-appen (Rogaland fylkeskommune) Felt ¦ Detalj Kunde ¦ Kolumbus AS / Rogaland fylkeskommune Periode ¦ 2024 – 2025 Rolle ¦ Utvikler (via Netpower) Teknologi ¦ Flutter / Dart, Go, Entur-API, REST Hva som ble levert: Kolumbus-appen er reiseguiden for kollektivtrafikken i Rogaland, med 142 000+ aktive brukere per måned. Appen ble **tildelt Nordic Public Transport Design Award 2025**. Asbjørn utviklet Flutter- funksjonalitet for forklarbar ruteplanlegging, sanntids reiseoppfølging, kontekstuelle pushvarsler og pay-as-you-go-betaling, med integrasjoner mot Kolumbus' egne tjenester og Entur. Relevans for antidoping-appen: • Skala og kvalitetskrav. 142 000 månedlige brukere setter reelle krav til stabilitet, oppetid og universell utforming — samme krav som ADNOs app vil møte når den rulles ut til topputøvere, bredde­utøvere, trenere og foreldre. • Kontekstuell pushvarsling. Samme tekniske mønster og UX-valg som kreves for krav 3.4 i prototype-brief (ADNO-varsler om regelendringer og hastevarsler). • Søk og beslutningsstøtte på mobil. Brukeren skal raskt finne riktig informasjon i en presset situasjon — det samme UX-problemet som legemiddelsøk og risikosjekk av kosttilskudd løser. • Offentlig sektor-kunde. Prosjektet viser at ressursen fungerer i leveransemodellen Antidoping Norge bruker: offentlig eid virksomhet med krav til personvern, åpenhet og langsiktig forvaltbarhet. At appen samtidig vant Nordic Public Transport Design Award 2025 dokumenterer at det er mulig å kombinere høye funksjonelle krav med en brukeropplevelse som faktisk blir brukt og anerkjent. Referanse 3 — Offshore-kritiske driftsapplikasjoner for Equinor Felt ¦ Detalj Kunde ¦ Equinor ASA Periode ¦ 2023 Rolle ¦ Utvikler, frontend (via Bouvet) Teknologi ¦ React Native, TypeScript Hva som ble levert: Asbjørn bidro som React Native-utvikler på to av Equinors mest forretningskritiske mobilapper offshore — Notifications (varsling og oppfølging av avvik) og Workorders (opprettelse og behandling av arbeidsordre). Driften på plattformene er avhengig av at disse appene fungerer hver dag. Arbeidet foregikk i et strengt regulert miljø med høye krav til oppetid, pålitelighet, sikkerhet og sporbarhet. Relevans for antidoping-appen: • Regulert miljø + sensitivt datagrunnlag. Erfaringen fra Equinors sikkerhets- og compliance-regime overføres direkte til antidoping­arbeid, der feil i en app kan få konsekvenser for en utøvers karriere. • React Native i produksjon på iOS og Android. Samme stack og samme publiseringsregime som Antidoping Norge kan velge for sin app. • Kritisk varslings- og meldingsmønster. Notifications-appen løser det samme UX-problemet som ADNOs meldingssenter (krav 3.4): levere viktige varsler raskt og pålitelig til en bruker som må handle. I tillegg dokumenterer tidligere leveranser for Easee (EaseePay) direkte arbeid med PCI DSS, Adyen-integrasjon og kryptering av betalingsdata — erfaring som er overførbar til personvern­kravene for beskyttelse av utøverdata. EaseePay-erfaringen kan framlegges som tilleggsreferanse ved behov. ────────────────────────────── 2.4 Innkjøpt UU-revisjon (ekstern tjeneste) For å sikre uavhengig kvalitetssikring av universell utforming engasjeres en etablert norsk UU-leverandør (Funka Nu eller MediaLT) som **innkjøpt tjeneste** før publisering. Leveransen omfatter: • WCAG 2.2 AA-revisjon av appen, med fokus på skjermleser (VoiceOver på iOS, TalkBack på Android), kontrast, dynamic type, reduced motion og navigerbarhet uten syn. • Cross-device-testing på minimum 3 fysiske enheter (eldre og nyere iOS- og Android-modeller) før produksjons­release. • Testdokumentasjon og avviksrapport som leveres til Antidoping Norge som del av sluttleveransen. UU-revisjonen er priset inn i fastpris (Bilag 7) og bestilles som en avgrenset tjenesteleveranse — den er ikke en underleverandør i kvalifikasjons­forstand, og det stilles derfor ikke krav om forpliktelseserklæring (Vedlegg 2). Leverandøren står ansvarlig overfor Antidoping Norge for hele leveransen, inkludert at UU-revisjonen gjennomføres etter avtalt nivå. Den løpende UU-implementasjonen (riktig markup, kontrast, dynamic type osv.) ligger i utviklerens ansvar fra første kommit og er testet manuelt med VoiceOver/TalkBack før hver milepæls­leveranse — den eksterne revisjonen er en uavhengig dobbeltsjekk, ikke selve UU-arbeidet. ────────────────────────────── 2.5 Hvorfor dette teamet passer oppdraget Oppdraget er godt egnet for en senior som leverer ende-til-ende — i stedet for et stort hus der kompetansen fordeles over mange roller. Konkret gir denne sammensetningen Antidoping Norge fire fordeler: 1. Ingen senior–junior-glidning. Samme person som skriver tilbudet, designer arkitekturen, skriver koden, publiserer i App Store og Google Play, og svarer på støttehenvendelser etter lansering. Det som avtales i kickoff er det som leveres — ingen kunnskap som forsvinner i rotasjon eller overlevering mellom teammedlemmer. 2. Kort beslutningsvei. Ett ledd mellom kunde og utvikling. ADNO kan sende en melding og få et teknisk svar samme dag, uten mellomliggende prosjektleder, arkitekt eller leveranseansvarlig. Dette forkorter feedback-sløyfene og er en direkte fordel i et utviklingsprosjekt med SSA-O-kontrakt og milepælsleveranser. 3. Dokumentert bredde og dybde. Referansene over dekker til sammen: samfunnskritisk regelverks-app (TryggDrift), skala og design-kvalitet (Kolumbus), regulert miljø og sikkerhet (Equinor, EaseePay). Det er få enkeltkonsulenter i Norge med denne kombinasjonen. 4. Uavhengig UU-revisjon som backstop. Innkjøpt ekstern UU-revisjon og cross-device-test løser det som er den reelle risikoen ved en soloressurs (én person kan være blind for egne designvalg) og gir ADNO uavhengig kvalitetssikring før lansering. Resultatet er en leveranse der Antidoping Norge får seniornivå på hver arbeidstime, dokumenterte referanser på nivå med store hus, og en leveransemodell som er raskere og mer direkte enn det som er mulig i et større konsulentapparat. ────────────────────────────── *Kontaktinformasjon til referanser oppgis i Vedlegg 1. CV for nøkkel­ ressurs 1 følger som eget vedlegg.* |
| Kriterium - Kvalitet |  |
| 3 | Oppdragsforståelse - Herunder leverandørens oppfatning av Antidoping Norge sitt mandat Konsulenten skal levere en kort og presis beskrivelse av sin oppdragsforståelse. Ca. 2-4 sider. |
| 3 | Bilag 2, pkt. 3 — Oppdragsforståelse Leverandør: Asbjørn Rørvik (org.nr 820 252 632) Oppdragsgiver: Antidoping Norge (ADNO) Anskaffelse: Utvikling av antidoping-app (Doffin 2026-107028) ────────────────────────────── 1. Antidoping Norges mandat — slik jeg forstår det Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet som en uavhengig stiftelse. Hele poenget med den organisasjons­formen er at kontroll og påtale skal skje uavhengig av både NIF og staten — et troverdighets­grep som er en forutsetning for at WADA-systemet fungerer internasjonalt. Mandatet har to parallelle spor som er viktig å holde atskilt når jeg designer appen: 1. Idretts­sporet — finansiert gjennom NIF og Kulturdepartementet. Håndheving av World Anti-Doping Code for organisert norsk idrett: kontroller, meldeplikt (whereabouts), medisinsk fritak (TUE), påtale via Påtalenemnda, og forebyggende arbeid gjennom Ren Utøver-programmet. 2. Samfunns­sporet — finansiert av helsemyndighetene. ADNO har de siste årene bygget ut et betydelig arbeid mot doping som helse- og samfunns­problem, særlig knyttet til bruk av anabole steroider utenfor organisert idrett. Dette er et utvidet mandat som ikke springer ut av WADA-koden, men av vedtektenes åpning for arbeid mot doping i samfunnet for øvrig. ADNO er en liten organisasjon (ca. 30 ansatte, ~60 MNOK i årlig omsetning) med et svært stort nedslagsfelt: all norsk organisert idrett pluss en økende samfunns­rolle. **Det forklarer hvorfor appen er viktig: ADNO kan ikke skalere ved å ansette flere medisinske rådgivere. De må skalere ved å gjøre riktig informasjon tilgjengelig i det øyeblikket utøveren trenger den.** Hver gang appen svarer korrekt på "kan jeg ta denne medisinen?" er det en henvendelse mindre til den medisinske rådgiveren. Jeg leser det slik at oppdraget ikke er et isolert IT-prosjekt. Appen er et operativt verktøy for ADNOs forebyggende mandat, og kvaliteten måles ikke i antall nedlastinger — den måles i om utøvere faktisk tar riktige valg i felt. 2. Problemet appen løser ADNO har allerede innholdet som trengs. Det er ikke mer informasjon som mangler — det er tilgjengelighet i situasjonen. I dag er ressursene spredt: • Ren Utøver (e-læring) ligger på TASKs plattform. • Legemiddelsøk ligger på antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok (mot Felleskatalogen). • Astmakalkulator ligger som eget verktøy på antidoping.no. • Medisinsk fritak er en veileder med nedlastbare PDF-skjemaer. • Dopingvarsel drives av EQS (Compliance Cockpit), tilgjengelig via lenke fra antidoping.no. • Den norske dopinglista ligger på antidoping.no, men søket er ikke optimalisert for mobil og inngår ikke i utøverens daglige verktøykasse. Dette er Bilag 1 pkt. 1.0 sin egen formulering: "de kan oppleves vanskelig å finne frem til riktig informasjon raskt nok, særlig i situasjoner der beslutninger må tas på kort varsel". Jeg er enig i diagnosen. Appens hoved­jobb er å fjerne friksjon mellom spørsmål og svar — og det betyr at arkitekturen må prioritere ett klikk til verktøy, ikke dypere navigasjon. Bilag 1 § 6 presiserer at "all funksjonalitet skal være tilgjengelig fra en hovedside" med "minimal bruk av tekst". Jeg tolker dette bokstavelig: hovedsiden i min prototype er et 3×3-ikongrid over de ni verktøyene (§ 4.0), uten tabbar og uten skjult navigasjon. En utøver skal se alle ADNOs ressurser i ett blikk når appen åpnes. 3. Utøverens hverdag — når virker appen? Kravet "antidoping i lomma" (Bilag 1 § 2.0) er ikke en metafor. Det er en spesifikasjon av når appen må fungere. Jeg har tegnet opp fire konkrete situasjoner som har styrt designvalgene mine: • Kvelden før en konkurranse. Utøveren får forkjølelse og står med en pakke Paracet og en pakke hostesaft fra foreldrenes skap. Hun har 30 sekunder på seg før hun gir opp og tar sjansen. *Legemiddelsøk må svare uten innlogging og uten mer enn to tap.* • I garderoben på treningssenteret. En lagkamerat tilbyr et pre-workout-pulver kjøpt på en utenlandsk nettbutikk. *Risikosjekk kosttilskudd må kunne gjennomføres på under 90 sekunder, og resultatet må være utvetydig i farge og tekst.* • På reise utenlands. Utøveren får utlevert et medikament som ikke finnes i Felleskatalogen. *Søk i ADNOs norske dopingliste må ha eget grensesnitt i appen — utformet for utøvere på mobil — og det må være én knapp som sender spørsmål direkte til ADNOs medisinske rådgiver ved null treff (Bilag 1 § 5.0 "SØK I DOPINGLISTA").* • Ved årsskiftet. Den norske dopinglista revideres én gang per år gjeldende fra 1. januar (besluttet i oktober). En substans utøveren har brukt lovlig i fjor kan være forbudt i år. *Pushvarsling må leveres av ADNO, ikke autogenereres, og meldingen må ligge varig i et meldingssenter slik at utøveren kan finne den igjen når helsepersonell spør "hvor står dette?" (Bilag 1 § 5.0 "PUSHVARSLING").* Disse fire situasjonene er min lakmustest for hver designbeslutning. Hvis en foreslått interaksjon ikke fungerer i minst én av dem, fjerner jeg den. 4. Personvern og regelverk setter tekniske rammer Bilag 1 § 5.1.1 binder leverandøren til å arbeide i tråd med *World Anti-Doping Code* og GDPR/personopplysningsloven. ADNO har egen DPO og GDPR-ressurs (jf. Spørsmål 11), og personvern­arbeidet i denne kontrakten gjøres i samråd med dem. Dette er ikke en formalitet — det er en konkret ramme som styrer tekniske valg: • GDPR-prinsipper styrer arkitekturen: lovlig grunnlag og eksplisitt samtykke for behandling av utøver-data, dataminimering, sikkerhets­tiltak proporsjonalt med risiko, brudds­varsling, og dokumentert protokoll over behandlings­aktiviteter (Record of Processing) og DPIA. • Konsekvenser for løsningen: (i) ingen pålogging i appen (jf. ADNOs svar på Spørsmål 5) — jeg lagrer kun navn, telefon og e-post (Bilag 1 § 7) dersom utøveren selv velger å oppgi det, og fortrinnsvis kun lokalt på enheten; (ii) legemiddelsøk og risikosjekk kjøres lokalt der det er mulig og sender aldri personidentifiserbare data til tredjepart; (iii) push-tokens lagres separert fra person­data og kan slettes uavhengig; (iv) all backend-behandling skjer innenfor EØS (Schrems II-hensyn); (v) jeg leverer utfylt protokoll over behandlings­aktiviteter og DPIA som del av leveransen, utarbeidet i samarbeid med ADNOs DPO. Regelverket oppdateres jevnlig. Appen må derfor bygges slik at regelverk­innhold kan oppdateres uten nytt app-release — det taler for en innholds­styrt arkitektur med remote config (se løsningsspec, pkt. 1), ikke hardkodet tekst. Den norske dopinglista revideres formelt 1×/år (1. januar), besluttet i oktober foregående år, jf. ADNOs svar på Spørsmål 4. Hele lista ligger allerede på antidoping.no. Min backend henter lista derfra (eller via Crafts API levert av Feed) — daglig som sikkerhetsnett selv om endringer normalt kun skjer årlig — og eksponerer et raskt mobiltilpasset søk for appen. 5. De fire målgruppene krever forskjellig UX Bilag 1 § 3.0 lister fire målgrupper. Disse har ulik terskel, ulik risiko og ulik bruks­situasjon, og appen må balansere dem uten å bli tre apper i én: Gruppe ¦ Hva de trenger ¦ Mitt design­svar Toppidrett m/meldeplikt ¦ Rask tilgang til regelverk, TUE-veileder, bevissthet om at whereabouts-beslutninger har konsekvenser ¦ Legemiddelsøk og TUE øverst i hovedgrid; e-post-bekreftelse av søk som kan vises ved kontroll Toppidrett u/meldeplikt + bredde 15+ ¦ Lav terskel, ingen pålogging i appen, enkel visuell risiko­kommunikasjon ¦ Rød/gul/grønn-kodet output med ikoner (ikke bare farge — UU); onboarding tar < 30 sek Trenere, støtteapparat, foreldre ¦ Trygghet på at rådene de gir er korrekte; tilgang til materiale for mindreårige ¦ Rollevalg i onboarding justerer språk og eksempler; "del resultat"-funksjon for bekreftelse på e-post Særforbund / e-læringsbruk ¦ Tilgang til Ren Utøver ¦ Ikke integrert i appen — appen er en portal som åpner ADNOs Ren Utøver-side i in-app browser (ingen API-/SSO-integrasjon, jf. Spørsmål 5) Jeg har designet hovedsiden som ett grid for alle målgrupper fordi kjernen av appen er universell (legemiddel, kosttilskudd, regler). Personalisering skjer gjennom rolle­valg i onboarding (§ 5.0 "Onboarding"), som påvirker eksempel­tekst og hvilke pushvarsler som er på som default — ikke ved å gjemme verktøy. 6. Suksesskriterier for ADNO — slik jeg måler vinningen Appen er et virkemiddel, ikke et mål. Jeg har vært vært ærlig med meg selv om hva som gjør denne leveransen verdifull for ADNO et år etter lansering: 1. **Redusert henvendelsespress på medisinsk rådgiver for trivielle spørsmål.** Legemiddelsøk og astmakalkulator i appen skal ta unna rutine­spørsmålene. Målbart: antall e-poster til medisinsk rådgiver per kvartal, kategorisert etter type spørsmål. 2. Økt bruk av Legemiddelsøk og dopingliste-søk. I dag ligger disse "gjemt" på nettsider. Målbart: antall søk per måned, sammenlignet med dagens web-baseline. 3. Bedre etterlevelse av regelendringer. Pushvarsler ved endring i dopinglista sikrer at utøvere informeres før neste konkurranse. Målbart: lese­grad på viktige meldinger. 4. Flere relevante varsler via Dopingvarsel. Lavere terskel når EQS-varslings­kanalen er ett tap unna fra appen. Målbart: antall innsendte varsler via appen vs. direkte via dopingvarsel-nettsiden. 5. Ren Utøver-gjennomføring. Direkte tilgang til e-læringen fra appens hovedside reduserer friksjon. Målbart i TASKs eksisterende statistikk: gjennomført­prosent for nye utøvere etter app-lansering. 6. Erstatte ADNOs Facebook-gruppe for topputøvere. Sp.18 sier eksplisitt at ADNO ønsker å avvikle dagens FB-gruppe og at viktige varsler heller skal komme fra appen. Suksess her betyr bedre rekkevidde (alle utøvere, ikke bare de på Facebook), bedre personvern (ingen Meta-sporing av topputøvere), og målrettet kommunikasjon per rolle/kategori. Målbart: andel topputøvere som mottar push-varsel innen 24t etter publisering, og nedleggelse av FB-gruppen innen 3 mnd etter app-lansering. Jeg legger opp til at disse måle­punktene kan dekkes av enkel, personvern­vennlig bruks­statistikk (aggregerte tellere, ingen individ­sporing) — i tråd med GDPR-prinsippet om dataminimering. 7. Hva jeg har gjort for å forstå oppdraget Oppdrags­forståelse er lett å påstå. Jeg vil vise den. Før innsending har jeg: • Lest hele Bilag 1 (§§ 1.0–12.0) og referert til konkrete paragrafer gjennom hele tilbudet der det er relevant (jf. § 6 om ett-hovedside-prinsippet, § 5.1.1 om regelverk og personvern, § 4.0 om native vs. hybrid). • Lest alle tre Q&A-versjoner fra ADNO (22.04, 24.04 og 06.05.2026) og innarbeidet samtlige 18 svar i tilbudet — særlig: pris som inkl. mva (Sp.1), dopinglista som norsk liste fra antidoping.no (Sp.4 — justert i v3 fra WADA-engelsk til norsk versjon), ingen pålogging og ingen TASK-integrasjon (Sp.5), Craft CMS som ADNOs hovedinnholds­motor levert av Feed (Sp.6), ADNO som eier av utviklerkontoer (Sp.7), EQS Compliance Cockpit som varslings­leverandør (Sp.8), engelsk språkstøtte i tillegg til norsk (Sp.10), at ADNO selv har DPO og GDPR-ressurs (Sp.11), at app-følelse vektes høyere enn web-app (Sp.12), avgrenset vedlikeholds­scope i garantiperioden (Sp.13/14), gjenbruk av eksisterende astma­kalkulator-kode (Sp.15), valgfri datalagring og moderat varsel­volum (8–12/år, Sp.16), toveis meldings­tråd i appen og Unifon som ADNOs SMS-gateway (Sp.17), og Azure-backend som matcher ADNOs eksisterende Microsoft-skyplattform med ADNO selv som avsender av meldinger/push (Sp.18). • Bygget en klikkbar prototype på ca. 20 skjermer som dekker alle ni verktøyene fra § 4.0. Prototypen er lagt bak basic auth på asbjornrorvik.dev/no/oppdrag/antidoping-app (lenke og QR i Bilag 2 pkt. 1). Dette er ikke en mock-up — det er en tidlig web-build av den samme React Native-kodebasen jeg vil bygge ut. Konsekvensen for ADNO er at de tyngste tekniske antakelsene (informasjons­arkitektur, interaksjons­mønstre, visuell identitet, UU-grunnlag) allerede er validert før kontrakts­signering. Sprint 1 går dermed rett til integrasjon mot reelle datasett og innholds­produksjon — det reduserer leveranse­risiko og gir bedre sikkerhet for å levere innenfor fastpris og 6 mnd. • Hentet fargepalett og typografi fra antidoping.no for å sikre visuell tilhørighet (Bilag 1 § 6 "ADNOs designmanual er retningsgivende"). Endelig designmanual gjennomgås med ADNO i første workshop. • Sett på hvordan tilsvarende apper er løst internasjonalt (bl.a. Global DRO og Clean Sport-apper fra andre nasjonale antidoping­byråer) for å kalibrere informasjons­arkitektur og interaksjons­mønstre — uten å kopiere, fordi ingen av disse er designet for norsk regelverk eller integrert mot Felleskatalogen, og ADNOs hovedsidekrav (ett-trykks-tilgang, minimal tekst) er strengere enn det jeg har sett ute. • Utarbeidet et foreløpig DPIA-utkast etter GDPR/personopplysningsloven som grunnlag for samtalen med ADNOs DPO i oppstarts­fasen. • Kartlagt tredjeparts­avhengigheter: Felleskatalogens API (ADNOs eksisterende avtale), ADNOs nettside / Crafts API (Feed) for dopingliste og redaksjonelt innhold, EQS Compliance Cockpit for Dopingvarsel (lenke-portal), FCM/APNs for push, Apple App Store Connect og Google Play Console (eid av ADNO). **Det ADNO får med denne leverandøren er ikke et løfte om å sette seg inn i domenet — det er en leverandør som allerede har gjort det.** ────────────────────────────── Denne seksjonen utgjør punkt 3 i Konsulentens besvarelse i Bilag 2, jf. Bilag 1 pkt. 2 "Oppdragsforståelse, herunder leverandørens oppfatning av Antidoping Norge sitt mandat". |
|  | Kriterium - Kvalitet |
|  | Service, support og vedlikehold - Leverandørens tilbudte service, support og vedlikehold - Leverandørens tilbudte tilgjengelighet for Kunden underveis i utviklingen - Responstid på support og service i etterkant Konsulenten skal levere en kort og presis beskrivelse av sin tilbudte service, support og vedlikehold. Ca. 2-4 sider. |
|  | 4. Service, support og vedlikehold Tildelingskriteriet ber om tre ting: tilbudt service-/support-/vedlikeholds­modell, tilgjengelighet for Antidoping Norge (ADNO) underveis i utviklingen, og responstid på support og service i etterkant. Dette kapittelet svarer på alle tre, med konkrete tall, kanaler og SLA-er — ikke generelle formuleringer om å være "fleksibel og responsiv". Grunnprinsippet i min modell er at ADNO får direkte tilgang til utvikleren. Det er ingen account manager, ingen ticket-kø og ingen eskaleringsmatrise mellom ADNO og den som skriver koden. Det gjør meg raskere enn et stort hus i alle ledd, og det er den konkrete fordelen jeg tilbyr som enmannsleverandør. ────────────────────────────── 4.1 Tilgjengelighet for ADNO underveis i utviklingen Kravspesifikasjonen (Bilag 1) krever workshops, pilotversjon og løpende demoer. Min samhandlings­modell er bygget for å gi ADNO kontinuerlig innsyn og påvirknings­mulighet gjennom hele utviklings­perioden (juli–desember 2026). Faste samhandlings­kanaler: • Dedikert Slack- eller Teams-kanal med ADNOs prosjekt­team, opprettet ved kontrakts­signering. All daglig dialog foregår her — ikke e-post-tråder som drukner. • Ukentlig demo (30 min, fredager 10:00) hvor jeg viser ny funksjonalitet kjørende på iOS- og Android-bygg. ADNO får TestFlight-/Firebase App Distribution-lenke samme dag. • Synlig sprint-tavle i Linear eller GitHub Projects, hvor ADNO kan følge alle oppgaver live — planlagt, under arbeid, testet, ferdig. • Månedlig styringsmøte (60 min) med prosjekt­eier hos ADNO for scope, prioritet og risiko. • Tre formelle workshops (oppstart, etter pilotlevering, før go-live) som dekker kravspesifikasjonens workshop-krav. Responstid på henvendelser underveis i utviklingen: Kanal ¦ Respons i ordinær arbeidstid (08–16) Slack/Teams ¦ < 4 timer E-post ¦ < 1 virkedag Akutt blokkering (ADNO er stoppet) ¦ < 2 timer Full transparens i kildekoden: ADNO får lese- og skrivetilgang til GitHub-repoet fra dag 1. Kildekoden er ADNOs eiendom iht. SSA-O §8, og det skal også være teknisk reflektert fra start — ikke en overlevering på sluttdagen. Det betyr at ADNOs egne utviklere, eller en eventuell senere leverandør, kan lese commit-historikken, hente ut bygget og selv kjøre appen lokalt når som helst. ────────────────────────────── 4.2 Pilotversjon og brukertesting Bilag 1 §8 krever en pilotversjon underveis. Jeg leverer pilot i måned 3 av 6 med minst de fire viktigste funksjonene kjørende mot reell backend: risikosjekk av kosttilskudd, legemiddelsøk (Felleskatalogen), søk i ADNOs norske dopingliste, og meldings­senter. Strukturert brukertesting som del av piloten: • 8–12 reelle brukertester jeg fasiliterer, fordelt på fire målgrupper: toppidrettsutøvere med meldeplikt, breddeutøvere, trenere/støtte­apparat, og foreldre. • Tester kjøres remote via Zoom + TestFlight, hver sesjon 45 min, med tenke-høyt-metodikk. • Alle funn logges åpent i prosjekt­tavlen og prioriteres sammen med ADNO i påfølgende styringsmøte. • ADNO fasiliteres hvis dere selv ønsker å invitere deltakere fra eget utøver­register — jeg håndterer det tekniske og moderering. Rapport med prioriterte funn leveres innen 5 virkedager etter siste test­sesjon. ────────────────────────────── 4.3 Leveranser, milepæler og aksepttest Fastpris­leveransen er delt i seks milepæler med betalingsplan som matcher Bilag 5 (20/25/20/25/5/5). Dette senker ADNOs risiko: hver milepæl har sine egne aksepttest-kriterier, og ADNO kan avvise en milepæl uten at resterende arbeid utløser betaling. Aksepttest-kriteriene defineres i fellesskap i måned 1 (oppstarts­workshop) og dokumenteres som vedlegg til prosjekt­planen. Typisk innhold per milepæl: funksjonelle krav dekket, ytelses-­mål (app-oppstart < 2 sek, søk < 1 sek), WCAG 2.2 AA-testrapport, 0 kritiske feil, < 3 alvorlige feil. Aksepttest kjøres av ADNO i inntil 10 virkedager etter levering av hver milepæl. Feil meldt i aksepttest rettes uten kostnad som del av leveransen. ────────────────────────────── 4.4 Garantiperiode — 12 måneder, inkludert i fastpris Fastprisen inkluderer 12 måneders garantiperiode fra og med dagen appen er lansert i App Store og Google Play. Garantiens omfang er avgrenset i tråd med ADNOs avklaringer i Q&A (Spørsmål 13/14): feilretting og mindre justeringer/forbedringer, ikke videreutvikling, ikke større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere, og ikke løpende drift. Hva som inngår uten ekstra kostnad: • Feilretting av avdekkede feil og mangler som skyldes leveransen — funksjonelle, sikkerhets­messige og ytelses­messige. • Mindre justeringer og forbedringer basert på tilbakemeldinger på funksjonalitet eller brukervennlighet. • Teknisk support til ADNOs prosjekt­ansvarlige og innholds­administrator. • Obligatoriske sikkerhets­oppdateringer av React Native og avhengigheter når kritiske CVE-er (score ≥ 7.0) publiseres, og når dette er nødvendig for å beholde butikk-godkjenning i App Store og Google Play. Hva som ikke inngår (jf. Spørsmål 13/14): • Løpende drift av backend etter levering — driftsavtale tegnes separat hvis ADNO ønsker at jeg skal drifte. Appen utvikles slik at ADNO eller en tredjepart enkelt kan drifte den selv. • Større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere (TASK, Feed/Craft, Felleskatalogen, EQS) eller større endringer i operativ­systemene til Apple eller Android. Appen utvikles slik at normal OS-oppdatering ikke utløser omfattende vedlikeholds­behov. • Videreutvikling og ny funksjonalitet — prises etter timepris, jf. § 4.6. Support-kanaler og åpningstid: Kanal ¦ Åpningstid E-post (hei@asbjornrorvik.dev) ¦ Ordinær arbeidstid, mandag–fredag 08–16 Telefon (direkte til Asbjørn) ¦ Ordinær arbeidstid 08–16 Slack/Teams (samme kanal som under utvikling, videreføres) ¦ Ordinær arbeidstid 08–16 Responstid og løsningstid under garanti (SLA): Alvorlighet ¦ Definisjon ¦ Respons ¦ Påbegynt retting ¦ Mål løsningstid Kritisk (A) ¦ App ute av drift, data­tap, sikkerhets­hull ¦ < 4 timer (i arbeidstid) ¦ Samme dag ¦ < 1 virkedag Alvorlig (B) ¦ Hoved­funksjon ute av drift, ingen rimelig work-around ¦ < 1 virkedag ¦ < 1 virkedag ¦ < 5 virkedager Mindre (C) ¦ Kosmetisk/mindre funksjon, work-around finnes ¦ < 3 virkedager ¦ < 5 virkedager ¦ Neste minor release Feilretting igangsettes uten ugrunnet opphold iht. SSA-O §7. Utenfor arbeidstid kan kritiske hendelser meldes på e-post/Slack; disse plukkes opp senest førstkommende arbeidsdag kl. 08:00, men håndteres i praksis raskere hvis det observeres. Rapportering i garantiperioden: De første 6 månedene etter lansering leverer jeg månedlig status­rapport med: oppetid for backend, antall aktive brukere (fra analytics), crash-rate fra Crashlytics, åpne og løste support-saker, samt anbefalte forbedringer. ────────────────────────────── 4.5 Overføring og knowledge transfer til ADNO Et av målene i garantiperioden er at ADNO selv skal kunne drifte og vedlikeholde innhold i appen, og at en eventuell fremtidig leverandør raskt kan overta. Følgende leveres ved oppstart av garantiperioden: • Teknisk dokumentasjon: arkitektur­diagram, integrasjons­oversikt (Felleskatalogen, ADNOs nettside / Crafts API levert av Feed, EQS Compliance Cockpit som lenke, Firebase Cloud Messaging), deploy-prosess (GitHub Actions → App Store Connect + Google Play Console — begge eid av ADNO), miljø­variabler og hemmeligheter (kryptert i 1Password eller tilsvarende). • Driftshåndbok: hvordan se logger i Sentry, hvordan rulle ut ny versjon, hvordan rulle tilbake, hvordan rotere API-nøkler. • Video-opplæring (3–5 korte videoer à 5–10 min) for ADNO-administrator: redigere kosttilskudd-spørsmål og vekting i app-admin, sende push-varsler og styre målgruppe (jf. Sp.18 — ADNO skal kunne betjene løsningen selv), besvare innkommende meldinger fra utøvere i toveis meldings­tråden (jf. Sp.17), redigere veileder-tekster (medisinsk fritak, astma — sistnevnte med gjenbruk av eksisterende kalkulator-logikk, jf. Sp.15), se statistikk. Opplæringen dekker også grensesnittet mot Craft (Feed) der det er relevant. • 2-timers onboarding-workshop med ADNOs innholds­administrator(er) ved oppstart av garantiperioden, samt en repetisjons­økt på 1 time 3 måneder senere. All dokumentasjon vedlikeholdes i repoet (Markdown) og oppdateres ved hver release. ────────────────────────────── 4.6 Videreutvikling og support etter garantiperiode Etter de 12 månedene garantiperioden er utløpt, tilbys følgende modell: Timepris for videreutvikling og utvidet support: 1 450 NOK per time eks. mva. Prisen er fast de første 24 månedene etter garanti­periodens utløp, deretter indeksregulert årlig etter SSB konsum­prisindeks (hoved­indeksen). Dette inkluderer: • Videreutvikling av ny funksjonalitet (egen skriftlig bestilling per oppdrag). • Teknisk support utenfor garanti (feil som skyldes endringer i tredjeparts­tjenester, App Store-/Play-policy-endringer etter garantiperiode, o.l.). • Større plattform-oppgraderinger (f.eks. React Native major-versjon). Bestillings- og estimerings­prosess: 1. ADNO sender ønsket oppdrag skriftlig (e-post eller Slack) med kort beskrivelse. 2. Jeg svarer innen 5 virkedager med estimat (timer eller fastpris), plan og foreslått leverings­dato. 3. ADNO godkjenner skriftlig før arbeid starter. Ingen arbeid faktureres uten godkjent bestilling. 4. Ferdig arbeid leveres mot tilsvarende aksepttest som i hoved­prosjektet. Prioritet: ADNO er en fast kunde i min portefølje etter oppstart. Hvis jeg er allokert til andre oppdrag når en bestilling kommer, gjelder følgende: • Kritiske saker (SLA A) prioriteres foran alt annet arbeid. • Alvorlige saker (SLA B) starter innen 5 virkedager. • Videreutvikling planlegges inn i nærmeste ledige 2-ukers sprint — normalt innen 2–4 uker. Kontraktens varighet og oppsigelse: Vedlikeholds- og support­forholdet løper til det sies opp av en av partene med 3 måneders skriftlig varsel, iht. kontrakt­utkastet. ADNO er ikke bundet til en minimum bestillings­volum etter garanti­periodens utløp. ────────────────────────────── 4.7 Monitorering og driftsovervåking For at support skal være proaktiv, ikke reaktiv, settes følgende overvåkings­verktøy opp som del av leveransen — på ADNOs egne kontoer eller i ADNOs navn, slik at ADNO eier konfigurasjon og data: • Sentry for fanging av crashes og feil fra produksjon (iOS, Android, backend). Alle nye crash-grupper varsler utvikler automatisk i garantiperioden. • Firebase Crashlytics som sekundær crash-reporting for app-stabilitet (iOS + Android). • Uptime-monitor (Better Stack eller tilsvarende) som sjekker backend hvert minutt. Nedetid varsler leverandør på SMS i garantiperioden. • Månedlig health-rapport til ADNO de første 6 månedene etter lansering: crash-free rate (mål: ≥ 99.5 %), p95 API-respons­tid, oppetid backend (mål: ≥ 99.8 %), top 5 feil siste 30 dager med status. Verktøy-kostnader: Sentry, Crashlytics og uptime-monitor settes opp på ADNOs egne kontoer fra dag 1 (free-tier dekker normalt behovet i utviklings- og garantifase). Eventuelle løpende SaaS-kostnader (ca. 400–600 NOK/mnd samlet ved skalering ut over free-tier) faktureres ADNO direkte fra leverandørene, slik at ADNO eier abonnementene og ikke blir avhengig av meg for tilgang til egne drifts­data. ────────────────────────────── 4.8 Oppsummering av tilbudt modell Element ¦ Hva ADNO får Under utvikling ¦ Dedikert Slack/Teams, ukentlig demo, synlig sprint-tavle, GitHub-tilgang fra dag 1, 3 workshops, månedlig styringsmøte Responstid utvikling ¦ < 4 t på Slack, < 1 vd på e-post, < 2 t på akutte blokkeringer Pilot ¦ Leveres måned 3, 8–12 strukturerte brukertester, rapport innen 5 vd Garanti (12 mnd) ¦ Feilretting, support per e-post + telefon + Slack 08–16, SLA: A < 4 t, B < 1 vd, C < 3 vd, månedlig statusrapport Knowledge transfer ¦ Teknisk dokumentasjon, driftshåndbok, 3–5 opplærings­videoer, 2 t onboarding-workshop Etter garanti ¦ 1 450 NOK/t eks. mva, estimat < 5 vd, 3 mnd oppsigelsestid, proaktiv prioritering Monitorering ¦ Sentry, Crashlytics, uptime-monitor, månedlig health-rapport Modellen er konkret, tallfestet, og tilpasset at ADNO skal kunne eie appen fullt ut over tid — ikke bli avhengig av én leverandør. |

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Fylles ut av Konsulenten basert på de overordnede føringer Kunden har gitt.

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppstart

Velg alternativ:

☐	Oppdraget skal påbegynnes dd.mm.åååå.

☐	Oppdraget skal påbegynnes snarest mulig, senest dd.mm.åååå.

☒	Egendefinert av Kunden. Benyttes dette alternativ, skal Kunden fylle inn tekst:

Oppdraget skal påbegynnes umiddelbart etter kontraktsignering. Estimert dato for kontraktsignering er 29.06.2026. Oppstart senest 03.07.2026.

Tidsramme for Oppdraget

Velg alternativ:

☐	Oppdraget løper inntil dd.mm.åååå.

☒	Egendefinert av Kunden. Benyttes dette alternativ, skal Kunden fylle inn tekst:

Estimert tidsramme for utvikling av app er seks (6) måneder. Det kan imidlertid blir behov for support, service og vedlikehold og Avtalen løper inntil den sies opp av Kunden med en oppsigelsestid på tre (3) måneder.

Kundens fremdriftsplan

Estimert tidsramme for apputviklingen er seks (6) måneder.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Partene skal her angi den oppnevnte representanten som er bemyndiget til å opptre på vegne av parten i saker som angår avtalen.

Hos Kunden: Linda Olsen, Linda.Olsen@antidoping.no

Hos Konsulenten: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 2.2 Møter

Frist for innkallelse til møter: Begge parter kan skriftlig innkalle den annen part til møte med tre (3) virkedagers varsel for å drøfte forhold tilknyttet Avtalen.

Rutiner for gjennomføring av møter: Møter skal avholdes elektronisk (pr Teams eller tilsvarende) eller pr telefon hvis ikke annet er avtalt. Hvis Kunden anser det som nødvendig med et personlig møte mellom partene skal dette avholdes i Kundens lokaler, med mindre noe annet avtales. Partene dekker egne eventuelle møtekostnader.

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet

Varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen meddeles Kundens representant per e-post.

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører

Konsulentens underleverandører som er godkjent av Kunden skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |
| Asbjørn Rørvik | Senior fullstack-utvikler / prosjektleder |

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart

Kundens tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |
| FEED | Nettsideleverandør |
| TASK | E-læringsleverandør |
| Felleskatalogen AS | Legemiddelsøk |
| WADA | Søk i dopingliste |

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.

Konsulentens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |
| [fylles ut av leverandør] | [fylles ut av leverandør] | [fylles ut av leverandør] |

Avtalens punkt 5.4 Taushetsplikt

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 5.4.

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 5.5.

Support, service og vedlikehold

Leverandøren skal som del av avtalt fastpris yte support, service og feilretting knyttet til feil, mangler og driftsavvik i appen i en periode på 12 måneder etter lansering/godkjent overlevering («garantiperioden»).

I garantiperioden skal leverandøren uten ekstra kostnad:

- rette feil og mangler som skyldes utvikling, programmering, integrasjon eller øvrige forhold leverandøren svarer for,

- bistå med nødvendig teknisk support ved feil og driftsforstyrrelser,

- være tilgjengelig for henvendelser via e-post og telefon innen ordinær arbeidstid,

- påbegynne feilretting uten ugrunnet opphold etter mottatt melding.

Garantiperioden omfatter ikke:

- endringer eller videreutvikling utover avtalt leveranse,

- feil som skyldes forhold utenfor leverandørens kontroll, tredjepartssystemer eller brukerfeil.

Etter utløpet av garantiperioden kan support, vedlikehold og videre bistand bestilles særskilt etter avtalte timepriser eller annen nærmere avtalt prismodell.

Videreutvikling

Oppdragsgiver kan i kontraktsperioden bestille videreutvikling, endringer eller utvidelser av appen dersom dette anses nødvendig, herunder som følge av tilbakemeldinger fra brukere, endrede behov hos oppdragsgiver eller ønske om nye funksjonaliteter og forbedringer.

Leverandøren skal på forespørsel kunne tilby slik bistand. Videreutvikling skal utføres etter nærmere skriftlig avtale mellom partene og faktureres i henhold til avtalte timepriser, jf. Bilag 5 og øvrige kontraktsvilkår.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Oversikt over alle priselementer knyttet til gjennomføringen av denne Avtalen. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

A. Oversikt

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal fremgå i dette bilaget. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå.

Hvis partene avtaler annet enn det som følger av avtalen vedrørende vederlag, skal det spesifiseres i dette bilaget.

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger: (velg det aktuelle alternativet)

Utvikling av appen skal gjennomføres til en fastpris på NOK 1 600 000 inkl. merverdiavgift. Fastprisen inkluderer alle kostnader knyttet til gjennomføring av utviklingsoppdraget, herunder også support, service og vedlikehold i en periode på 12 måneder etter lansering/overlevering.

Avtalens samlede økonomiske ramme er maksimalt NOK 1 800 000 inkl. merverdiavgift.

Leverandøren skal i tilbudet oppgi gjeldende timepriser for arbeid som ikke omfattes av fastprisen, herunder eksempelvis videreutvikling, tilleggsbestillinger og annet bistandsarbeid etter oppdragsgivers forespørsel. Slike tjenester skal kun utføres etter særskilt bestilling fra oppdragsgiver.

Det forutsettes at oppgitte timepriser er reelle, balanserte og representative for det arbeid som kan forventes utført under avtalen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vurdere og eventuelt avvise tilbud dersom det foreligger indikasjoner på taktisk eller ubalansert prising.

☒ Fastpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris for Oppdraget | NOK | 1 280 000 | ekskl. merverdiavgift |
| Mva. 25 % | NOK | 320 000 |  |
| Kontraktssum | NOK | 1 600 000 | Inkl. merverdiavgift |

☒ Timepris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris per time | NOK | 1 450 | ekskl. merverdiavgift |
| Mva. 25 % | NOK | 362 |  |
| Pris per time | NOK | 1 812 | inkl. merverdiavgift |

☐ Totalramme for Oppdraget

(velg aktuelt alternativ)

Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget:

☒ Totalpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalpris | NOK | 1 280 000 | ekskl. mva |
| Totalpris | NOK | 1 600 000 | Inkl. mva |

Eller ☐	Totalt antall timer

Antall timer totalt ___________ timer

Betalingsplan

| Beskrivelse | %-andel av fastpris |
| --- | --- |
| Oppstart av oppdraget | 20 % |
| Ferdigstilt utvikling (pilotversjon) | 25 % |
| Godkjent akseptansetest uten vesentlige feil | 20 % |
| Endelig levering | 25 % |
| 3 mnd. etter endelig levering | 5 % |
| Etter endt garantiperiode | 5 % |

C. Utlegg og reisekostnader mv

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 6.1.

Reise- og diettkostnader dekkes ikke.

D. Overskridelser og varsling

Regler for varsling om overskridelse av avtalte timer er ikke aktuelt for denne kontrakten.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Øvrige bestemmelser knyttet til betalingsplan og betalingsvilkår skal fremgå her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk Handelsformat (EHF), skal fremkomme her.

Kundens EHF-adresse er: 985 833 362

Kundens EHF-referanse er: Linda Olsen

Avtalens punkt 6.5 Prisendring

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 6.5.

Avtalens punkt 4.2 Avbestilling

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 4.2.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 8: Databehandleravtale

Se eget vedlegg