SSA-O bilag 2026

Bilag til SSA-O

Bilag til oppdragsavtalen

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

Innhold

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

1.0 Introduksjon	3

2.0 Formålet med antidopingapp	3

3.0 Målgrupper	4

4.0 Plattform og funksjonalitet	4

5.0 Innhold Ren Utøver 4.0	5

6.0 Brukergrensesnitt	6

7.0	Tekniske aspekter	6

8.0 Prosjektgjennomføring	6

9.0 Forvaltning og oppdateringer av innhold	7

10.0 Support, service og vedlikehold	7

11.0 Videreutvikling	7

12.0 Tidsramme	7

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse	7

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet	7

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger	7

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett	8

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget	9

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	11

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag	11

Oppstart	11

Tidsramme for Oppdraget	11

Bilag 4: Administrative bestemmelser	12

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	12

Avtalens punkt 2.2 Møter	12

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet	12

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører	12

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart	12

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell	13

Avtalens punkt 5.4 Taushetsplikt	13

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår	13

Support, service og vedlikehold	13

Videreutvikling	14

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	15

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	15

A. Oversikt	15

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller	15

C. Utlegg og reisekostnader mv	16

D. Overskridelser og varsling	16

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	16

Avtalens punkt 6.5 Prisendring	17

Avtalens punkt 4.2 Avbestilling	17

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	18

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	19

Bilag 8: Databehandleravtale	20

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Kunden. Punktene nedenfor referer til bestemmelser i avtalen og er en påminnelse om at Kunden bør ta stilling til disse punktene.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

1.0 Introduksjon

Et av Antidoping Norges (ADNO) oppdrag er å forebygge doping og bidra til en ren, trygg og rettferdig idrett. For å lykkes med dette er det avgjørende at utøvere, trenere og støttepersonell enkelt får tilgang til korrekt, oppdatert og kvalitetssikret antidopinginformasjon – når behovet oppstår.

ADNO har en rekke viktige ressurser knyttet til antidopingarbeidet, blant annet e-læring, legemiddelsøk, veileder for medisinsk fritak, kosttilskudd, varsling og veiledning. E-læringen er koblet til en egen e-læringsplattform, og de andre ressursene er på ADNOS nettsider. De kan oppleves vanskelig å finne frem til riktig informasjon raskt nok, særlig i situasjoner der beslutninger må tas på kort varsel.

Idrettshverdagen er mobil. Utøvere, trenere og støttepersonell befinner seg ofte på trening, konkurranse eller reise, og har behov for pålitelig informasjon lett tilgjengelig – i lomma. En antidopingapp vil samle sentrale antidopingressurser på ett sted og gjøre dem tilgjengelige på en enkel, oversiktlig og brukervennlig måte. Appen skal senke terskelen for å søke råd, bidra til bedre etterlevelse av regelverket og støtte brukerne i å ta riktige valg i praksis. En dedikert antidopingapp vil styrke ADNOs forebyggende arbeid ved å gjøre eksisterende ressurser mer tilgjengelige, mer relevante i situasjon og lettere å bruke. Målet er ikke å skape mer informasjon, men å gjøre det enklere å finne, forstå og handle riktig.

2.0 Formålet med antidopingapp

Formålet med Avtalen er å tilegne seg bistand til utvikling av en antidoping-app. Appen skal bidra til Antidoping Norges oppdrag om å forebygge doping og bidra til en ren, trygg og rettferdig idrett ved å:

- Være en hjelp til å ta rette og gode valg

- Samle relevante ressurser på ett sted

- Være en lett tilgengelig plattform – antidoping i lomma

Appen skal bli et hjelpemiddel med mange verktøy og ressurser som skal gjøre det enklere for utøvere å gjøre riktige valg og være et sted utøvere enkelt kan finne de ressursene de trenger.

I tillegg skal appen medføre at tilgjengeligheten av antidopingressurser skal oppleves enda bedre, og at terskelen for å finne kvalitetssikret antidopinginformasjon for norske utøvere gjøres enda lavere.

3.0 Målgrupper

- Topputøvere med og uten meldeplikt

- Breddeutøvere over 15 år

- Trenere/støtteapparater/foreldre

- Særforbund – som administratorer i e-læring.

4.0 Plattform og funksjonalitet

Verktøyet skal kunne lastes ned som app direkte til iPhone eller Android telefon slik at alle antidopingressurser er enkelt samlet på ett sted og i lomma.  Appen skal ikke være for tekst-tung, og ha fokus på enkel veiledning, og oversiktlige ikoner for å komme til relevante ressurser. Appen bør kunne inneholde enkle veiledningsvideoer.

Leverandøren må i sin løsning vurdere om appen skal utvikles som native app, da vil man trenge to ulike apper for hhv iOS og Android, eller om det er andre tekniske muligheter som ivaretar behovet (webapp, hybrid e.l).

Samtidig skal den kunne lastes ned som app fra for eksempel AppStore eller GooglePlay slik at ressursene får den lave terskelen og tilgjengeligheten som er ønskelig.

Leverandøren må og vurdere om enkelte typer av funksjonalitet som vi allerede har pr i dag på ADNOs nettsider som for eksempel legemiddelsøk og astmakalkulator kan hentes sømløst inn i appen.  Enten ved at app fungerer som portal til disse ressursene, eller at den har et lag/grensesnitt inne i appen mot eksisterende funksjonalitet.

Elementer som ønskes inn i Ren Utøver 4.0

- E-læring – lenkes til eksisterende e-læring

- Risikosjekk av kosttilskudd – nyutvikling av funksjonalitet

- Legemiddelsøk

- Søk i dopinglista

- Pushvarsling / meldingssenter

- Medisinsk fritak

- Astmakalkulator

- Varslingskanal

- Kontakt oss

5.0 Innhold Ren Utøver 4.0

  - E- LÆRING REN UTØVER

ADNOs E-læring Ren Utøver ligger på egen plattform der den skal fortsette å ligge. Det er ønskelig å kunne komme direkte til innlogging for e-læring fra appen. Det skal ikke gjøres endringer på selve e-læringen i dette prosjektet, men for bruker skal opplevelsen være at e-læringen er en sømløs del av appen. TASK er e-læringsleverandør og evt tekniske avklaringer gjøres med dem.

  - RISIKOSJEKK AV KOSTTILSKUDD

Dette er en ny-utvikling, og skal ligge som verktøy i appen.

Dette er funksjonalitet som skal hjelpe utøver å vurdere risiko ved et kosttilskudd. En serie med spørsmål (ja/nei -svar) som etter en forhåndsdefinert vekting, vil anslå risiko for produktet. Grafisk fremstilling av risiko, gradert fra lav til høy.

Utvikling av denne krever sterk involvering av forskning og medisin i ADNO, slik at vi får frem de gode spørsmålene som kan bidra til å avdekke risiko, samt vekte risiko opp mot hverandre.

Andre som har det i app: Australia.

Eksempel på spørsmål: Er produktet kjøpt i utlandet eller på nett. Ja/nei

  - LEGEMIDDELSØK

Søk på norske legemidler. Vi har nåværende legemiddelsøk på nettsidene som er koblet opp mot Felleskatalogen. Denne må utformes i et format som sømløst passer inn i appen. Leverandørene må vurdere muligheten for at dette ligger i selve appen eller om det må løses gjennom kobling som åpner web-ressurs, men det er ønskelig at brukeren får svar på legemiddelsøket i appen. Kan søke på norske medisiner. 
https://www.antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok

Må være mulig å få tilsendt bekreftelse på søk på epost tilsvarende som på ADNOs nettside: https://www.felleskatalogen.no/medisin/doping-bekreftelse?fkId=10101308

  - SØK I DOPINGLISTA

Kun norske legemidler er søkbare i legemiddellista. Denne funksjonen skal søke på substanser direkte i dopinglisten. Dette kan hjelpe utøver med å finne ut av medisiner kjøpt i utlandet eller preparater som ikke er registrert som legemidler.

WADA har et søk på substanser: https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list?page=0&q=&all=1#search-anchor

Søket i appen må kobles mot WADAs database over substanser, men må ha et eget grensesnitt i appen, slik at svaret kommer i appen (WADAS sider er ikke brukervennlige).

Må være mulig å sende spørsmål direkte fra søket til ADNOs medisinske rådgiver dersom man ikke får treff på eget søk.

  - PUSHVARSLING OG MELDINGSSENTER

ADNO skal via appen sende viktige meldinger direkte til utøver som ønsker slike varsler. For eksempel endringer på dopinglisten.

Viktig informasjon må legge seg i et meldingssenter i appen slik at utøver kan finne det igjen. Et alternativ er at dette er «nyhetssenter» der varsling sendes som push-varsel med mindre bruker har reservert seg.

  - MEDISINSK FRITAK

ADNOs fritaksveileder bygges inn i appen slik at man ikke trenger å gå ut av den. https://www.antidoping.no/medisinsk-fritak

Skal inneholde lenke til nedlastbare skjemaer for å søke medisinsk fritak.

  - ASTMAKALKULATOR

Tilsvarende funksjonalitet som er på ADNOs nettsider. Bør helst bygges inn i appen.

https://www.antidoping.no/astmakalkulator

  - VARSLINGSKANAL

Her skal bruker ha mulighet til å varsle om brudd eller mistanke om brudd på dopingbestemmelsene. Det skal være mulig å varsle anonymt. Tips skal gå direkte til ADNOs varslingskanal. https://dopingvarsel.whistleblowernetwork.net/frontpage

  - KONTAKT OSS

Chat (i åpningstid) eller sende spørsmål på kontaktskjema til ADNO. Svar kan komme som SMS eller til meldingssenter dersom vi får det inn i løsningen.

6.0 Brukergrensesnitt

ADNOs designmanual er retningsgivende for farge, font, bilde og logobruk

Grafikken skal være enkel. Minimal bruk av tekst og all funksjonalitet skal være tilgjengelig fra en hovedside.

- Tekniske aspekter

- Lagrer navn, telefonnummer og e-post til bruker

- Har mulighet for personlig aktivitering/deaktiviteirng av pushvarsler

- Kobling mellom app og e-læring Ren Utøver

- Kobling mot felleskatalogen (ref legemiddelsøk)

- Kobling mot dopinglisten  (The prohibited list – hos WADA)

- Kobling til varslingskanal

- Pushvarsler: skal kun sendes når det aktivt trigges av ADNO.

8.0 Prosjektgjennomføring

Det vil bli behov for enkelte workshops underveis i utviklingsperioden. Disse møtene skal gjennomføres hos Kunden.

Underveis i utviklingsperioden skal det lanseres en pilotversjon av appen for å kunne hente inn tilbakemeldinger fra aktuelle brukere.

9.0 Forvaltning og oppdateringer av innhold

Det er ønskelig at løsning legger til rette for effektiv og fleksibel håndtering av fremtidige endringer og oppdateringer av appens innhold. Leverandøren bes vurdere muligheter og hva som er en hensiktsmessig løsning, eksempelvis om Kunden selv kan oppdatere innholdet i appen eller om det er muligheter for at innholdet automatisk oppdateres ved informasjon fra andre kilder.

10.0 Support, service og vedlikehold

Etter lansering av appen kan det oppstå behov for support, service og vedlikehold.

For nærmere kontraktsbestemmelser knyttet til support, service og vedlikehold, se SSA-O Bilag 4 punkt «Support, service og vedlikehold».

11.0 Videreutvikling

Etter lansering av appen kan det oppstå behov for videreutvikling og justeringer av løsningen.

For nærmere kontraktsbestemmelser knyttet til videreutvikling, se SSA-O Bilag 4 punkt «Videreutvikling».

12.0 Tidsramme

Anbudsprosess – Første halvår 2026

Utvikling – Juli – desember 2026

Utrulling – Primo 2027

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse

Kunden er underlagt World antidoping Code og tilhørende standarder. Leverandøren må utføres sitt arbeid i tråd med dette, da særlig International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI).

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 7.1.

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 7.2.2 og SSA-O Bilag 8 Databehandleravtaler.

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 8.

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av konsulenten.

Basert på behovet beskrevet i Bilag 1, skal Konsulenten levere sin løsningsbeskrivelse angående punktene oppstilt under og i konkurransegrunnlagets punkt 7.1. Konsulenten må påse at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2. Det bes om at Konsulenten er konkret og presis i sin besvarelse.

| Nr. | Kundens beskrivelse av oppdraget og Konsulentens spesifikasjon av oppdraget |
| --- | --- |
| Kriterium - Kvalitet |  |
| 1 | App-løsningen og dens kvalitet - Herunder blant annet: Brukervennlighet Gode integrasjonsløsninger Forvaltning og oppdaterbarhet av innhold Konsulenten skal levere en kort og presis beskrivelse av sin løsning. Ca. 2-4 sider. |
| Konsulentens besvarelse |  |
| 1 |  |
| Kriterium - Kvalitet |  |
| 2 | Nøkkelressurser - kompetanse og referanseprosjekt Konsulenten skal levere CV og referanseprosjekt for inntil to (2) nøkkelressurser for oppdraget. Ca. 2-4 sider. |
| Konsulentens besvarelse |  |
| 2 |  |
| Kriterium - Kvalitet |  |
| 3 | Oppdragsforståelse - Herunder leverandørens oppfatning av Antidoping Norge sitt mandat Konsulenten skal levere en kort og presis beskrivelse av sin oppdragsforståelse. Ca. 2-4 sider. |
| 3 |  |
|  | Kriterium - Kvalitet |
|  | Service, support og vedlikehold - Leverandørens tilbudte service, support og vedlikehold - Leverandørens tilbudte tilgjengelighet for Kunden underveis i utviklingen - Responstid på support og service i etterkant Konsulenten skal levere en kort og presis beskrivelse av sin tilbudte service, support og vedlikehold. Ca. 2-4 sider. |

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Fylles ut av Konsulenten basert på de overordnede føringer Kunden har gitt.

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppstart

Velg alternativ:

☐	Oppdraget skal påbegynnes dd.mm.åååå.

☐	Oppdraget skal påbegynnes snarest mulig, senest dd.mm.åååå.

☒	Egendefinert av Kunden. Benyttes dette alternativ, skal Kunden fylle inn tekst:

Oppdraget skal påbegynnes umiddelbart etter kontraktsignering. Estimert dato for kontraktsignering er 29.06.2026. Oppstart senest 03.07.2026.

Tidsramme for Oppdraget

Velg alternativ:

☐	Oppdraget løper inntil dd.mm.åååå.

☒	Egendefinert av Kunden. Benyttes dette alternativ, skal Kunden fylle inn tekst:

Estimert tidsramme for utvikling av app er seks (6) måneder. Det kan imidlertid blir behov for support, service og vedlikehold og Avtalen løper inntil den sies opp av Kunden med en oppsigelsestid på tre (3) måneder.

Kundens fremdriftsplan

Estimert tidsramme for apputviklingen er seks (6) måneder.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Partene skal her angi den oppnevnte representanten som er bemyndiget til å opptre på vegne av parten i saker som angår avtalen.

Hos Kunden: Linda Olsen, Linda.Olsen@antidoping.no

Hos Konsulenten: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 2.2 Møter

Frist for innkallelse til møter: Begge parter kan skriftlig innkalle den annen part til møte med tre (3) virkedagers varsel for å drøfte forhold tilknyttet Avtalen.

Rutiner for gjennomføring av møter: Møter skal avholdes elektronisk (pr Teams eller tilsvarende) eller pr telefon hvis ikke annet er avtalt. Hvis Kunden anser det som nødvendig med et personlig møte mellom partene skal dette avholdes i Kundens lokaler, med mindre noe annet avtales. Partene dekker egne eventuelle møtekostnader.

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet

Varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen meddeles Kundens representant per e-post.

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører

Konsulentens underleverandører som er godkjent av Kunden skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |
| [fylles ut av leverandør] | [fylles ut av leverandør] |

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart

Kundens tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |
| FEED | Nettsideleverandør |
| TASK | E-læringsleverandør |
| Felleskatalogen AS | Legemiddelsøk |
| WADA | Søk i dopingliste |

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.

Konsulentens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |
| [fylles ut av leverandør] | [fylles ut av leverandør] | [fylles ut av leverandør] |

Avtalens punkt 5.4 Taushetsplikt

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 5.4.

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 5.5.

Support, service og vedlikehold

Leverandøren skal som del av avtalt fastpris yte support, service og feilretting knyttet til feil, mangler og driftsavvik i appen i en periode på 12 måneder etter lansering/godkjent overlevering («garantiperioden»).

I garantiperioden skal leverandøren uten ekstra kostnad:

- rette feil og mangler som skyldes utvikling, programmering, integrasjon eller øvrige forhold leverandøren svarer for,

- bistå med nødvendig teknisk support ved feil og driftsforstyrrelser,

- være tilgjengelig for henvendelser via e-post og telefon innen ordinær arbeidstid,

- påbegynne feilretting uten ugrunnet opphold etter mottatt melding.

Garantiperioden omfatter ikke:

- endringer eller videreutvikling utover avtalt leveranse,

- feil som skyldes forhold utenfor leverandørens kontroll, tredjepartssystemer eller brukerfeil.

Etter utløpet av garantiperioden kan support, vedlikehold og videre bistand bestilles særskilt etter avtalte timepriser eller annen nærmere avtalt prismodell.

Videreutvikling

Oppdragsgiver kan i kontraktsperioden bestille videreutvikling, endringer eller utvidelser av appen dersom dette anses nødvendig, herunder som følge av tilbakemeldinger fra brukere, endrede behov hos oppdragsgiver eller ønske om nye funksjonaliteter og forbedringer.

Leverandøren skal på forespørsel kunne tilby slik bistand. Videreutvikling skal utføres etter nærmere skriftlig avtale mellom partene og faktureres i henhold til avtalte timepriser, jf. Bilag 5 og øvrige kontraktsvilkår.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Oversikt over alle priselementer knyttet til gjennomføringen av denne Avtalen. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

A. Oversikt

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal fremgå i dette bilaget. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå.

Hvis partene avtaler annet enn det som følger av avtalen vedrørende vederlag, skal det spesifiseres i dette bilaget.

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger: (velg det aktuelle alternativet)

Utvikling av appen skal gjennomføres til en fastpris på NOK 1 600 000 inkl. merverdiavgift. Fastprisen inkluderer alle kostnader knyttet til gjennomføring av utviklingsoppdraget, herunder også support, service og vedlikehold i en periode på 12 måneder etter lansering/overlevering.

Avtalens samlede økonomiske ramme er maksimalt NOK 1 800 000 inkl. merverdiavgift.

Leverandøren skal i tilbudet oppgi gjeldende timepriser for arbeid som ikke omfattes av fastprisen, herunder eksempelvis videreutvikling, tilleggsbestillinger og annet bistandsarbeid etter oppdragsgivers forespørsel. Slike tjenester skal kun utføres etter særskilt bestilling fra oppdragsgiver.

Det forutsettes at oppgitte timepriser er reelle, balanserte og representative for det arbeid som kan forventes utført under avtalen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vurdere og eventuelt avvise tilbud dersom det foreligger indikasjoner på taktisk eller ubalansert prising.

☒ Fastpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris for Oppdraget |  |  | ekskl. merverdiavgift |
| Mva.……% |  |  |  |
| Kontraktssum | NOK | 1 600 000 | Inkl. merverdiavgift |

☒ Timepris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris per time |  | [fylles ut av leverandør] | ekskl. merverdiavgift |
| Mva.……% |  | [fylles ut av leverandør] |  |
| Pris per time |  | [fylles ut av leverandør] | inkl. merverdiavgift |

☐ Totalramme for Oppdraget

(velg aktuelt alternativ)

Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget:

☒ Totalpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalpris |  |  | ekskl. mva |
| Totalpris | NOK | 1 800 000 | Inkl. mva |

Eller ☐	Totalt antall timer

Antall timer totalt ___________ timer

Betalingsplan

| Beskrivelse | %-andel av fastpris |
| --- | --- |
| Oppstart av oppdraget | 20 % |
| Ferdigstilt utvikling (pilotversjon) | 25 % |
| Godkjent akseptansetest uten vesentlige feil | 20 % |
| Endelig levering | 25 % |
| 3 mnd. etter endelig levering | 5 % |
| Etter endt garantiperiode | 5 % |

C. Utlegg og reisekostnader mv

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 6.1.

Reise- og diettkostnader dekkes ikke.

D. Overskridelser og varsling

Regler for varsling om overskridelse av avtalte timer er ikke aktuelt for denne kontrakten.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Øvrige bestemmelser knyttet til betalingsplan og betalingsvilkår skal fremgå her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk Handelsformat (EHF), skal fremkomme her.

Kundens EHF-adresse er: 985 833 362

Kundens EHF-referanse er: Linda Olsen

Avtalens punkt 6.5 Prisendring

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 6.5.

Avtalens punkt 4.2 Avbestilling

Se SSA-O Generell avtaletekst punkt 4.2.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 8: Databehandleravtale

Se eget vedlegg