Bilag til SSA-T

Bilag 3,4,5,6,7,8,9, 10

Utvikling av selvhjelpsapp for personer som bruker kokain

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

3.1 Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Hvis Kunden i bilag 1 har spesifisert at leveransen skal fungere sammen med Kundens eksisterende tekniske plattform, skal Kunden beskrive de deler av den tekniske plattformen som den programvaren som skal anskaffes, tilpasses og/eller utvikles gjennom denne avtalen, skal fungere sammen med her.

Ikke aktuelt her.

3.2 Avtalens punkt 2.5.2 Samvirke med utstyr og annen programvare

Dersom Leverandøren er ansvarlig for integrasjon av programvaren med annen programvare, skal Kunden angi dette her.

Ikke aktuelt her

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan

  - Avtalens punkt 2.3.1 Prosjekt- og fremdriftsplan

Leverandør skal levere en tids/prosjektplan med milepælspunkter og datoer for når disse skal være nådd. Hovedoppdraget om utvikling av app estimeres å ha en varighet på ca. 6 -8 måneder fra oppstart av kontrakten. Hovedoppdraget skal finansieres av budsjettmidler som må benyttes innen utgangen av 2026. Vi ønsker derfor at hovedoppdraget i sin helhet ferdigstilles i løpet av 2026. Dersom leverandør mener at dette ikke er mulig, kan kunden vurdere å åpne for at enkelte deler ferdigstilles også i tiden like etter årsskiftet. Vi understreker at dette i utgangspunktet ikke er ønskelig, og at vi forventer at leverandørene vil kunne ferdigstille hovedoppdraget i løpet av 2026. Leverandør skal i dette bilaget levere en tidsplan, der tidspunkt for gjennomføring av oppdraget angis. Dersom leverandør vurderer at det ikke er mulig å ferdigstille hovedoppdraget før utløpet av 2026, skal leverandør særlig spesifisere hvilke deler av oppdraget som eventuelt må gjennomføres i 2027, samt når hovedoppdraget i sin helhet vil være ferdigstilt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise leverandører som ikke har mulighet til å ferdigstille prosjektet innenfor en tidsramme som er akseptabel for oppdragsgiver.

Besvares i eget vedlegg: «04 Bilag 4 — Prosjektplan.pdf» (vedlagt tilbudet).

  - Kompetanse og erfaring på ressurser som skal gjennomføre oppdraget

- Leverandør skal beskrive hvem som er involvert og hvem som har ansvar for ulike faser, samt overordnet ansvar for gjennomføring av prosjektet.

- Kompetanse hos tilbudte konsulenter vil vektlegges. Leverandør skal beskrive konsulentenes kompetanse, og hvordan og hvorfor disse er egnet for dette oppdraget. Som del av tilbudet skal leverandør vedlegge CV for tilbudt(e) konsulent(er)

- Erfaring fra tilsvarende oppdrag hos tilbudt konsulenter vil vektlegges. Som del av tilbudet skal leverandør vedlegge beskrivelse av tre relevante oppdrag, herunder hvordan og hvorfor erfaring fra tidligere prosjekter er relevant for løsningen av det aktuelle oppdraget, og hvilken rolle tilbudte nøkkelpersoner eventuelt har hatt. Leverandør bør legge ved dokumentasjon som illustrerer/gir en visuell oversikt over tidligere arbeid.

Besvares i eget vedlegg: «04 Bilag 4 — Prosjektplan.pdf» (vedlagt tilbudet).

  - Samarbeid og involvering av oppdragsgiver

Leverandør skal redegjøre for hvordan de vil samarbeide med og involvere oppdragsgiver, herunder:

- Beskrive hvordan de vil involvere oppdragsgiver i utviklingsprosessen, for eksempel av tekniske løsninger, før disse implementeres i appen.

- Det er ønskelig at Kunden får mulighet til å evaluere, påvirke og godkjenne funksjoner og utseende i appen underveis i utviklingsprosessen

- Gi en konkret beskrivelse av hvordan akseptansetester skal utføres i henhold til kravene i bilaget.   Det er ønskelig at Leverandøren tilbyr akseptansetest(er), fortløpende ved utarbeidelse / ferdigstilling av funksjoner og design. Det er ønskelig at disse testene avtales på forhånd og integreres i fremdriftsplanen

Besvares i eget vedlegg: «04 Bilag 4 — Prosjektplan.pdf» (vedlagt tilbudet).

  - Avtalens punkt 2.4.1 Utarbeidelse av detaljspesifikasjon

Skal utarbeides i henhold til kontraktens punkt 2.4.1

  - Avtalens punkt 2.4.2 Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen

Endelig detaljspesifikasjon, jf. punkt 2.2.1, og en fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen, jf. punkt 2.1.1, skal være overlevert Kunden for endelig gjennomgang og godkjenning innen følgende frist: < 00.00.2026> (fylles inn etter kontraktsignering)

  - Avtalens punkt 2.5.6 Dokumentasjon

Dokumentasjonen leveres senest dagen før Kundens akseptansetest skal starte, slik at dokumentasjonen kan testes samtidig med de øvrige deler av leveransen.

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring

Opplæring skal være gjennomført før siste akseptansetest.

  - Avtalens punkt 2.6.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest

Akseptansetesten skal påbegynnes og avsluttes i henhold til de frister som fremgår her: <Fylles inn etter kontraktsignering>

  - Avtalens punkt 2.6.7 Idriftsettelse

<Fylles inn etter kontraktsignering>

  - Avtalens punkt 5.1.2.1 Generelt om Leverandørens plikter

Leverandør skal tilby en løpende vedlikeholdsavtale i minst 3 år.  Vedlikeholdsavtalen varer i 3 tre år regnet fra leveringsdag. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 år om gangen med mindre den sies opp Kunden med 3 måneders varsel før fornyelsestidspunktet.

Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel før fornyelsestidspunktet.

  - Avtalens punkt 9.5.3.1 Når det foreligger grunnlag for dagbot

Det knyttes dagbøter til tidspunkt for godkjenning av detaljspesifikasjon, løsning klar for akseptansetest, akseptansetest godkjent og leveringsdag.

  - Avtalens punkt 9.5.3.2 Beregning av dagboten

Dagbotsatsen beregnes på grunnlag av det som fremkommer i avtalens punkt 9.5.3.2

Bilag 5: Testing og godkjenning

5.1 Avtalens punkt 2.6.1 Forberedelser til akseptansetest

Kundens og Leverandørens plikter i forbindelse med forberedelser til akseptansetesten kan inntas her ved behov.

<          >

5.2 Avtalens punkt 2.6.4 Akseptansetestens omfang

Kundens akseptansetest skal omfatte den programvare og det utstyr som inngår i leveransen. Akseptansetestens omfang kan beskrives nærmere her i bilag 5 og i testplanen ved behov.

<          >

5.3 Avtalens punkt 2.6.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest

Kunden skal beskrive hvordan han ønsker å gjennomføre akseptansetesten her, eller i en egen akseptansetestplan. Beskrivelsen skal inneholde hva som må være på plass før testen skal starte, hvordan testen skal gjennomføres og avsluttes.

Tilsvarende gjelder ved utløsning av opsjon for utvikling av ytterligere tilleggsfunksjoner.

5.4 Avtalens punkt 2.6.7 Idriftsettelse

Partenes plikter i forbindelse med idriftsettelse skal fremgå her.

<          >

5.5 Avtalens punkt 2.7.1 Varighet

Dersom det er avtalt annen varighet på godkjenningsperiodens lengde enn det som følger av avtalens punkt 2.5.1, skal dette fremkomme her.

<          >

Bilag 6: Administrative bestemmelser

  - Avtalens punkt 1.4 Partenes representanter

Partenes representanter skal som utgangspunkt være partenes faste representant under hele avtaleperioden. Ved skifte av en representant skal parten som ønsker å skifte varsle den andre parten med 14 dagers skriftlig varsel.

Bemyndiget representant

For Kunden: <Utfylles før signering av avtalen

Navn:

Rolle:

Telefon:

Epost:

For Leverandøren: <Utfylles av valgt leverandør før signering av avtalen>

Navn:

Rolle:

Telefon:

Epost:

6.2 Avtalens punkt 3.2 Endringshåndtering

    - A. Kundens endringsordre

Hvis Kunden ønsker å endre Leveransen, skal Kunden utarbeide en skriftlig endringsordre. Endringsordren skal inneholde en beskrivelse av Kundens behov for endringen.

    - B. Leverandørens håndtering av endringsordrer

Leverandøren skal beskrive sin rutine for håndtering av endringsordrer, herunder leverandørens verktøy for registrering og oppfølging av endringsordrer.

[Fylles ut av Leverandøren ved forespørsel etter signering]

Med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet, skal Leverandøren innen 10 virkedager fra mottak av endringsordre utrede aktuelle risiko- og endringskonsekvenser og gi et prisestimat.

Utredningen skal som minimum omfatte følgende punkter:

  - Beskrivelse av endringen

  - Beskrivelse av det arbeidet som må gjøres for å levere endringen

  - Virkning på Leveransen

  - Virkning på tidsplaner

  - Virkning på vederlag (for å utføre endringen og virkning på forvaltningskostnaden)

  - Tidsplan for gjennomføring av endringen

  - Eventuelle virkninger på ansvarsfordeling mellom Kunde og Leverandør eller overfor Leverandør og andre tjenesteleverandører (tredjeparter)

  - Test og eventuell godkjenning av endringen

    - C. Kundens aksept av Leverandørens utredning

Hvis Kunden aksepterer Leverandørens beskrivelse av endringen, pris og øvrige konsekvenser angitt i utredningen, skal Kunden gi Leverandøren skriftlig beskjed om at Kunden ønsker endringen utført.

Leverandøren skal iverksette endringen i henhold til de frister som fremgår av endringsordren og orienterer Kunden når endringen er utført. Endringsordren skal inntas i bilag 9.

se Avtalen punkt 3.4 og 3.5, f.eks. om bruk av uavhengig ekspert eller mekling.]

6.3 Avtalens punkt 5.2 Krav til Leverandørens ressurser og kompetanse

Nøkkelpersonell er beskrevet av leverandør i bilag 4.

6.4 Avtalens punkt 5.3 Bruk av underleverandør

Fylles ut av leverandør.

Leverandøren planlegger å engasjere én ekstern underleverandør for uavhengig revisjon av universell utforming (WCAG 2.1 AA) før publisering. Endelig valg avtales i samråd med Kunden i oppstartsfasen — aktuelle aktører er Funka Nu AB og MediaLT AS. Omfang: ca. 2 dagers revisjon + rapport i uke 11. Underleverandør får kun tilgang til app-UI og dokumentasjon, ikke til brukerdata.

6.5 Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandør skal oppfylle de krav til lønns- og arbeidsvilkår som følger av Oslomodellen. Kravene angis i bilag 8.

Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser

7.1 Avtalens punkt 6.1 Vederlag

Leverandør skal fylle ut sine priser i prisskjema vedlegg 1 til bilag 7

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelser fremkommer her.

7.2 Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Hovedoppdraget skal faktureres etter følgende betalingsplan med fordeling av betaling på oppfyllelse av viktige milepæler.

|  | Milepæl | Prosentvis andel som skal betales ved milepælsoppnåelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrakt er signert |  |
| 2 | Kunden har godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner. | 10% |
| 3 | Kunden gjennomført siste akseptansetest og har sendt Leverandøren melding om at testen er godkjent. | 45% |
| 4 | Appen er publisert og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent. | 45% |
| Total |  | 100% |

Vedlikeholdsavtalen kan faktureres fra Leveringsdag.

Generelt om fakturering

All fakturering knyttet til tjenesten sendes den hos Kunden som bestiller oppdraget.

Betaling skal skje etter faktura per 30 kalenderdager. Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt. Reiser internt i Oslo dekkes ikke.

Leverandøren plikter å sende elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsforma (EHF), fra dato for kontraktsinngåelse.

Beskrivelse av krav vedrørende elektronisk fakturering finnes på kommunens internettsider, for tiden publisert på denne linken: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-leverandorer-til-oslo-kommune/faktura-til-oslo-kommune/

Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

7.3 Prisendringer

Indeksregulering

Timepris for tjenester, løpende vederlag og andre priser kan endres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått.

Endring av offentlige avgifter

Leverandørens priser kan også endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens vederlag eller kostnader. Leverandøren må fremme og dokumentere kravet skriftlig.

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringer og tillegg til den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |
| Punkt 5.5.1 til 5.5.3 | ### Lønns- og arbeidsvilkår punktene 5.1.1 til 5.5.3 erstattes i sin helhet med Oslomodellen: ### Punkt 5.5.1 Krav til lønns- og arbeidsvilkår Medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som følger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning. Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet arbeidstid, lønn herunder overtidstillegg, skift og turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til reise, kost og losji. På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn allmenngjøringsforskriften for den aktuelle bransje. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. På områder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale, skal Leverandøren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende arbeidsområder, og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for medvirkende arbeider som ikke er dårligere enn disse. Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsområde, skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være vesentlig dårligere enn det som er normalt i yrket og som det er naturlig å sammenligne med. Der Leverandøren eller underleverandør tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten, skal Leverandøren på forespørsel dokumentere at boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i tråd med arbeidsmiljøloven eller tariffavtaler der disse stiller høyere krav til innkvartering. Leverandøren skal også på forespørsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljøloven og husleieloven. Leverandøren skal på forespørsel vederlagsfritt dokumentere at krav som følger av denne bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift. Leverandøren og eventuelle underleverandører plikter å føre timelister. Timelistene skal minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet på lovpålagte pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremgå tydelig hvilke oppdrag timene gjelder for. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lønn, gjennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji og reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning. Leverandøren skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at pliktene etter denne bestemmelsen overholdes. Personvern skal ivaretas ved kontroll. Leverandøren skal for øvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov. Ved brudd på denne bestemmelsen skal Leverandøren rette forholdet umiddelbart. Kunde har rett til å holde tilbake et forholdsmessig beløp på opptil to ganger uberettiget besparelse frem til forholdet er rettet. Ved brudd på denne bestemmelsen har Kunde rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren. Beløpet skal ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Kunde. Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underleverandør, kan Kunde kreve at Leverandøren skifter ut underleverandør. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Kunde. Ved vesentlig brudd på denne bestemmelsen kan Kunde heve avtalen, uavhengig av om Leverandøren retter forholdene. Dersom Kunde hever kontrakten med Leverandøren, kan Kunde kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.8 | Krav om elektronisk betaling og oppgjør All betaling og oppgjør i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres. Ved brudd på denne bestemmelsen har Kunde rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Kunde. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.9 | Krav om elektronisk utbetaling av lønn til arbeiders bankkonto Lønn, vederlag og annen godtgjørelse til arbeider som medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren. Ved brudd på denne bestemmelsen har Kunde rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd per person. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Kunde. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.10 | Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt ### Dersom Kunde har berettiget tvil om Leverandørens eller eventuelle underleverandørers yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle kontraktspart, plikter Leverandøren på forespørsel å fremlegge relevant dokumentasjon på a Leverandøren/underleverandør ikke har begått alvorlige feil som kan medføre tvil om yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart. ### Dersom Leverandøren på forespørsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt over, eller det avdekkes andre forhold som kunne ført til avvisning i konkurransen som ligger til grunn for kontrakten, kan Kunde for Leverandørens regning og risiko heve kontrakten, eller kreve utskiftning av underleverandør dersom tvil om yrkesmessig integritet og/eller reelt eierskap gjelder underleverandør. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.11 | Kundes rett til å gjennomføre revisjon og stedlig kontroll Oslo kommune kan gjennomføre leverandørrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses nødvendig for å verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomføres fra kontraktsinngåelse og frem til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll både hos Leverandøren, eventuelle underleverandører og på steder der kontraktsarbeidet utføres. Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres. Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av Kunde. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Kunde. Leverandøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandøren blir oppnevnt som tredjepart. Kunde har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i oppfølgingen av seriøsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer å dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Kunde skal sikre at informasjonen deles på forsvarlig måte. Ved brudd på denne bestemmelsen har Kunde rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Kunde. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.13 | Konsekvenser ved brudd på konkurranselovgivningen Dersom Kunde har klare holdepunkter for at Leverandøren eller underleverandør har inngått avtaler med hensikt om å vri konkurransen, kan Kunde heve kontrakten eller kreve utskifting av underleverandør for Leverandørens regning og risiko. Dersom Kunde hever kontrakten med Leverandøren, kan Kunde kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører. Før heving eller utskiftning av underleverandør skjer, skal Kunde vurdere tiden som er gått siden bruddet på konkurranseloven ble begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra Leverandørens eller underleverandørens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underleverandør er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt Oslo kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig. Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav. |
| Nytt punkt 5.14 | Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser Leverandøren og eventuell underleverandør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere at underleverandører oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser. Kunde kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder og foreta kontroll av Leverandørens og eventuelle underleverandørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatt og/eller avgifter. Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Attestene skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Kunde. Ved brudd på bestemmelsen skal Leverandøren og eventuell underleverandør rette forholdet. Kunde kan kreve at forholdet er rettet før Leverandøren eller eventuelle underleverandører påbegynner sitt kontraktsarbeid. Kunde kan ilegge et gebyr på kr 1 500 per hverdag frem til forholdet er rettet. Ved vesentlig mislighold kan Kunde i tillegg til å ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos Leverandøren eller underleverandør. Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underleverandør, kan Kunde kreve at Leverandøren skifter ut underleverandøren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Kunde. Kunde kan heve avtalen med Leverandøren dersom underleverandøren som har begått det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Kunde. Retten til å kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Leverandøren kan sannsynliggjøre overfor Kunde at det er berettiget å bestride kravet. Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav. |
| Nytt punkt 5.16 | Krav om begrensning i antall ledd underleverandører i vertikal kjede Leverandøren kan maksimalt benytte to ledd underleverandører i vertikal kjede. Innleie regnes som ett ledd. Med innleie menes både innleie fra produksjonsbedrift og bemanningsforetak. Etter at kontrakten er inngått, kan Kunde godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette eller spesielle omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. Det skal ikke brukes flere ledd underleverer enn nødvendig, og ikke i større utstrekning enn det som følger av forskrift om offentlige anskaffelser. Ved brudd på denne bestemmelsen har Kunde rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 3 000 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Kunde. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan Kunde med rimelig varsel stanse arbeidene for Leverandørens regning og risiko eller heve kontrakten. Dersom Kunde hever kontrakten med Leverandøren, kan Kunde kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører. Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |

Bilag 9: Endringer i leveransen etter avtaleinngåelsen

| Endringsnummer | Beskrivelse av endringen samt eventuell vederlagsjustering og justering av tidsplan | Ikraftsettelsesdato |
| --- | --- | --- |

Bilag 10: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser

10.1 Avtalens punkt 5.1.2.1 Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under standard lisensvilkår, skal dette være uttrykkelig angitt her og kopier av lisensbetingelsene skal være vedlagt her.

10.2 Avtalens punkt 8.8.1 Generelt om fri programvare

Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Leverandøren utarbeide en oversikt over den aktuelle frie programvare. Oversikten inntas i et eget kapittel i bilag 2. Kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvare inntas i bilag 10.